关于中央生态环境保护督察“回头看”及
洞庭湖生态环境保护专项督察反馈意见整改
落实情况的报告

2019年5月5日，中央第四生态环境保护督察组（以下简称督察组）向我省反馈督察意见。湖南省委、省政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉抓整改落实，较好完成阶段性整改任务，实现了全省生态环境质量总体稳定向好。目前，督察组反馈的41个问题已完成整改销号 18个、达到序时进度18个、未到序时进度5个（具体情况见附件）；交办的4226件信访件已办结95%以上。

一、切实提高政治站位，坚决扛起督察反馈问题整改责任

（一）强化政治担当。省委、省政府认真学习贯彻习近平生态文明思想,牢记习近平总书记“守护好一江碧水”的殷殷嘱托，保持生态文明建设战略定力不动摇、不松劲、不开口子，切实把抓好反馈问题整改作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体行动。调整完善省突出环境问题整改工作领导小组，由省委书记杜家毫任组长、省长许达哲任第一副组长，全面加强对整改工作的统筹领导，建立工作专班推进整改工作。各市州相应成立领导小组，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、部门联动合力抓的整改工作机制。

（二）全面部署推进。省委常委会会议、省政府常务会议多次研究部署生态文明建设、生态环境保护和生态环境保护督察整改等工作，研究制定《湖南省贯彻落实中央生态环境保护督察“回头看”及洞庭湖生态环境保护专项督察反馈意见整改方案》。建立省委、省政府领导督察整改联片包干制度，2019年，省委、省政府主要负责同志先后15次赴张家界市、益阳市、怀化市、岳阳市等地现场调研督导整改工作，61次作出指示批示；其他省领导研究部署、调度督办150余次。2020年1-6月，省委、省政府主要负责同志先后5次现场调研督导整改工作，21次作出指示批示；其他省领导研究部署、调度督办68次。各级各有关部门认真落实整改方案，全力推进整改工作。

（三）狠抓重点问题整改。针对督察组交办、通报和反馈的重点问题，采取强力措施推进整改。省委、省政府主要负责同志专题研究长株潭生态绿心地区违规项目、湖南张家界大鲵国家级自然保护区水电项目、益阳石煤矿山环境污染等问题整改工作；2020年3月，对整改进度滞后的3个问题实行挂牌督办，并责成相关市州党委和政府主要负责人专题研究安排，采取过硬措施，确保尽快整改到位。长株潭生态绿心地区17个延期退出工业项目已全部退出，株洲“北欧小镇”等4个违规建设房地产项目全部拆除并完成复绿。湖南张家界大鲵国家级自然保护区水电项目整改取得重大阶段性成效，88座水电站中应关停退出的86座已全部停止发电，46座应拆除的大坝已拆除41座。依法关闭益阳市宏安矿业公司、东方矿业公司并基本完成环境治理和生态修复。

（四）严格整改验收标准。印发《关于做好突出生态环境问题整改销号工作的通知》，研究制定饮用水水源保护、矿山环境污染、城镇生活污水处理、畜禽养殖污染、自然保护地采探矿权等21类生态环境问题整改验收销号标准，规范整改销号程序、标准和工作要求，有效解决销号程序不明确、标准不统一的问题，保障整改工作质量。省直牵头督导部门对各市州上报完成的整改任务逐项进行核查销号。

（五）强化考核问责。制定污染防治攻坚战考核暂行办法及考核细则，提高生态环境保护工作考核权重。把生态环境问题整改纳入省委、省政府督查重要内容，对整改成效明显的地区给予表彰激励。领导小组加强统筹协调、跟踪指导和督查督办，综合运用各项措施加大整改推进力度。依法依规调查问责，对督察组移交的5个重点案件，共问责56名党员干部（其中，厅级干部2名、处级干部22名、科级及以下干部30名、国企工作人员2名）。

二、全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战

（一）切实打好标志性战役。省委、省政府组织制定《贯彻落实长江保护修复攻坚战行动计划实施方案》《湘江保护和治理第三个“三年行动计划”（2019-2021年）实施方案》《洞庭湖水环境综合治理规划实施方案》、污染防治攻坚战年度工作方案，统筹打好蓝天碧水净土保卫战、柴油货车污染治理、饮用水水源保护、黑臭水体治理、长江保护修复、农业农村污染治理等标志性战役。继续推进污染防治攻坚战“夏季攻势”，2019年完成10大类1256项具体任务，2020年部署推进7大类1501项具体任务。大力推进城乡环境基础设施建设，实施乡镇污水处理设施建设四年行动，完成洞庭湖区37座城镇污水处理厂提标改造，2018年以来，新建（改造）污水管网1217公里，洞庭湖区雨污合流制管网占总排水管网长度比例从27.8%降到25.2%。

（二）有效防范生态环境风险。建立生态环境风险排查制度，对自然保护地、饮用水水源地、矿山开采、危险废物贮存处置、化工园区等重点行业和领域开展环境风险隐患大排查，加强重大环境风险防范化解。组织全省工业污染源交叉执法检查，开展“三磷”“清废”等专项整治行动。开展生活垃圾填埋场整治，确保安全稳定运行。

（三）努力改善生态环境质量。2020年1-6月，全省14个市州城市环境空气质量优良天数比例为94.3%，同比上升7.7个百分点，无重污染天气，PM2.5平均浓度为34µg/m3，PM10平均浓度为48µg/m3，全省环境空气质量半年均值首次达到国家二级标准。60个国考断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为93.3%，大通湖断面水质达到Ⅳ类，洞庭湖总磷浓度下降为0.062mg/L；全省30个在用城市集中式饮用水水源地监测断面水质均达标，水源达标率100%。

三、大力提升基础能力，加快构建现代环境治理体系

出台和修订《湖南省环境保护条例》《湖南省饮用水水源保护条例》《湖南省长株潭城市群生态绿心地区保护条例》等6部地方性法规，发布《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》《水产养殖尾水污染物排放标准》等7项地方标准，研究制定《湖南省生态环境保护工作责任规定》。出台环境空气质量奖惩、流域生态保护补偿等办法，健全生态环境损害赔偿、环境信用评价等制度。基本完成全省生态环境机构和监测、监察、执法垂直管理制度改革。研究制定《湖南省生态环境保护督察工作实施办法》，建立督察联动工作机制，规范开展省生态环境保护例行督察及“回头看”、专项督察和日常督察，制定重大环境问题调查办法和挂牌督办、约谈、区域限批管理办法等配套制度。持续开展“环湖利剑”“清废行动”“绿盾行动”等专项执法行动，加强司法衔接，2019年共下达行政处罚决定书3376份，移送公安机关行政拘留案件251件、环境污染犯罪案件52件，罚款2亿多元。2020年1-8月，共下达行政处罚决定书947份，移送公安机关行政拘留案件76件、环境污染犯罪案件10件，罚款约0.6亿元。省生态环境厅制定实施“四严四基”三年行动计划，实施湖南省生态环境监测能力提升建设项目（2020-2025年），推进生态环境大数据建设，构建互联网+督察、执法、审批、监测、监控等8个平台。

我省突出环境问题整改工作取得了一定成效，但我们也清醒认识到，在整改中还存在责任落实不到位、整改不彻底等问题。2020年是打好污染防治攻坚战的决胜之年，也是完成中央生态环保督察整改任务的关键之年。我们将深入贯彻习近平生态文明思想，贯彻落实习近平总书记关于生态环境保护的重要指示批示，坚持生态优先、绿色发展，突出精准治污、科学治污、依法治污，全面完成年度整改任务，确保实现污染防治攻坚战各项目标。一是强力推进突出生态环境问题整改。对2019年已完成整改销号的，深化整改成效，防止问题反弹；对2020年应完成整改的，对标对表、拉条挂账，确保按期高质量完成整改任务；对需持续推进整改的，严格对照整改方案和进度要求抓好整改。二是决胜污染防治攻坚战。健全长株潭大气污染联防联控机制，深入推进柴油货车污染防治攻坚战，加强重污染天气防范和应对，打赢蓝天保卫战。统筹“一江一湖四水”系统联治，全面实施长江保护修复攻坚、湘江保护治理、洞庭湖水环境综合整治，完成乡镇饮用水水源保护区环境问题整治、城市黑臭水体治理、工业园区污水治理等年度任务，打好碧水保卫战。加强长株潭地区重金属污染耕地种植结构调整、垃圾分类和资源化利用、尾矿库污染防治、矿业绿色发展等工作，扎实推进净土保卫战。紧紧围绕突出环境问题，开展污染防治攻坚战“2020年夏季攻势”。三是加快推动生态环境治理体系和治理能力现代化。持续推进生态强省建设，深化生态文明体制改革，健全生态环境保护督察制度，努力构建现代环境治理体系，用最严格制度、最有力举措保护生态环境。

附件：中央生态环境保护督察“回头看”及洞庭湖生态环境保护专项督察反馈意见整改落实情况

附件

中央生态环境保护督察“回头看”及洞庭湖生态

环境保护专项督察反馈意见整改落实情况

第一部分：中央生态环境保护督察“回头看”
反馈意见及整改落实情况

一、湖南省有些地方对习近平生态文明思想领会还不到位，表态多、行动少，部署多、落实少。有些地方整改力度不大，要求不高，生态环境保护压力传导层层递减，一些突出生态环境问题还要依靠领导批示或上级督察督办才能引起重视、得到解决。第一轮督察反馈后，湖南省仍有一些地方以历史遗留问题为借口，拖拉应对整改工作。一些部门和地方在履行生态环境保护职责时，没有真正形成自觉行动，部分整改工作抓得不紧不细，主体责任、监督责任落实不力。（达到序时进度）

（一）全面部署推进。湖南各级各有关部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平生态文明思想和党的十九大以及十九届二中、三中、四中全会精神，把党中央、国务院关于生态文明建设和生态环境保护的决策部署落到实处。各级党委和政府举办习近平生态文明思想培训班，切实增强狠抓整改落实、保护生态环境的思想自觉和行动自觉。2019年，省委书记杜家毫、省长许达哲先后就生态环境保护和突出生态环境问题整改研究部署34次，作出批示指示61次，开展调研督导15次。2020年1-6月，省委、省政府主要负责同志先后5次现场调研督导整改工作，21次作出指示批示；其他省领导研究部署、调度督办68次。

（二）压实主体责任。压实各级党委和政府主要领导生态环境保护第一责任人的责任，强化“党政同责、一岗双责”。建立省委、省政府领导督察整改联片包干制度，调整完善省突出环境问题整改工作领导小组，全面加强对督察整改工作的统筹领导。出台污染防治攻坚战考核暂行办法及考核细则，压实各级各部门生态环境保护工作责任，构建党委领导、政府主导、企业主体、公众参与的生态环境保护责任体系。落实领导干部自然资源资产离任审计、生态环境损害赔偿等制度。2019年，省委、省政府对3个市、14个县市区实施了领导干部自然资源资产离任（在任）审计。

（三）建立健全制度。规范整改验收销号工作程序、标准，印发《关于省级环境保护督察交办问题整改销号指导意见》《关于做好突出生态环境问题整改销号工作的通知》《长江经济带突出生态环境问题整改销号工作方案》《突出生态环境问题整改验收销号（行业）标准》。

（四）改进工作作风。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚决整治生态环境领域形式主义、官僚主义问题，杜绝“等靠要”思想，严肃查处虚假整改、敷衍整改、假装整改等行为，切实增强发现问题、解决问题的政治责任和历史担当。在全省生态环境系统持续整治“一刀切”“一律关停”“先停再说”等问题。

（五）健全督察体系。结合机构改革和省以下生态环境机构监测、监察、执法垂直管理制度改革，建立健全全省生态环境保护督察体系，成立省生态环境保护督察办公室，建立督察专员分区域督察制度，形成督察联动工作机制，出台《湖南省生态环境保护日常督察工作规程（试行）》。贯彻《中央生态环境保护督察工作规定》，研究制定《湖南省生态环境保护督察工作实施办法》以及配套制度。

二、益阳市没有把督察整改工作摆在重要位置，攻坚克难的决心与担当不够，态度消极、行动拖沓，以致许多整改任务久拖不决，水环境问题依然突出，群众反映强烈。“回头看”发现，益阳市18项整改任务中，除长期整改任务外，其余15项任务有7项未完成或未达到序时进度，有的甚至无任何进展。（达到序时进度）

（一）强化组织领导。益阳市举办习近平生态文明思想培训班，扎实开展生态环境领域形式主义、官僚主义专项整治行动。成立由市委书记任组长、市长任第一副组长的突出环境问题整改工作领导小组，市委常委分块包干、市政府副市长分线包干抓督察整改。制定完善《益阳市环境保护工作责任规定（试行）》，健全生态环境保护分工、追责、考核等制度。

（二）压实整改责任。益阳市出台落实督察整改责任的具体措施，明确各县市区和市直相关部门年度具体任务清单，构建组织领导、工作推进、督查通报、考核问责机制，全面压实排查、交办、核实、约谈、执法问责等各个环节的工作责任。

（三）确保整改成效。2017年中央环保督察反馈的18个问题，已完成整改13个。2019年，益阳市省控以上断面水质优良率为84%，同比上升18.8%，地级饮用水水源水质达标率为100%。2019年大通湖水质退出劣Ⅴ类，在2020年1-6月达到Ⅳ类。

三、益阳市涉锑污染整治工作部署不力，制订的专项整改方案不完善，对大量历史遗留矿洞、矿石堆场等环境污染问题熟视无睹，未摸底调查清楚就采取整治措施，敷衍应对，导致大量严重超标高浓度含锑、砷废水直排外环境。（达到序时进度）

（一）制定工作方案。对资江流域历史遗留涉锑矿洞、矿石堆场、含锑砷废水主要来源进行全面排查，形成《资江流域益阳段锑污染整治评估报告》，编制《资江流域益阳段锑污染整治三年行动实施方案（2019-2021年）》。

（二）推进涉锑企业污染整治。对安化县渣滓溪矿业有限公司、桃江县久通锑业责任有限公司、益阳市华昌锑业有限公司、益阳市国辉锑业有限公司、益阳市金明有色金属有限公司、益阳市生力材料科技股份有限公司等6家涉锑企业污染问题进行整治，益阳市金明有色金属有限公司已关停，其余5家已完成整治。完成益阳市原锑品冶炼厂遗留含重金属废渣污染综合治理工程。

（三）加强监测监管。益阳生态环境监测中心每月对资江断面、每季度对涉锑国控重点污染源进行监测。各县市区对辖区内所有涉锑企业开展常态化执法监管。

四、益阳市在医疗废物处置设施建设遭遇“邻避”问题的阻力后，不是采取有效措施化解矛盾，而是畏难不动、搁置项目。（达到序时进度）

益阳市加强对医疗废物处置设施建设的组织领导，由分管副市长具体负责，加强统筹调度，及时协调处理项目建设中遇到的问题。积极破解“邻避”难题，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。目前，项目已建成并投入试运行。

五、益阳市水环境质量相对较差，2017年湖南省345个省控以上地表水考核断面中，益阳市大通湖断面是唯一一个劣Ⅴ类水质断面；饮用水水源保护不力，市级饮用水水源水质达标率较低。（达到序时进度）

（一）大通湖水环境治理情况。推进截污、垃圾治理、畜禽养殖退养等七大攻坚战。截污：建成流域周边乡镇污水处理厂，完成卫生改厕，入湖口均设置钢丝拦网。垃圾治理：环湖流域乡镇基本实现垃圾无害化处理全覆盖和常态化保洁。畜禽养殖退养：禁养区畜禽养殖企业全部退出，限养区和适养区规模养殖企业粪污处理设施配套率70.7%，完成全流域规模以下畜禽养殖场升级改造年度任务和珍珠养殖退出任务。清淤清废：设置清废入湖拦截网，完成河渠清淤清漂、清废清漂。禁捕：加强巡逻巡查，严厉打击涉湖违法行为。农业面源污染治理：调整农业产业结构，推广稻虾共生共养模式，推进农药化肥减量。生态修复：大通湖区4个主要入湖口湿地已建成；南县苏河两岸建成2公里天然湿地；沅江市基本完成2个入湖口人工促进植被修复和人工投放净水生物工程。2019年，大通湖水质退出劣Ⅴ类，总磷浓度为0.122mg/L，较2018年下降43%，2020年1-6月，大通湖断面水质转为Ⅳ类，总磷浓度为0.087mg/L，较2019年同期下降32%。

（二）饮用水水源保护情况。开展资江流域涉锑污染综合治理，2019年锑浓度均值为0.0042mg/L，比2018年下降16%。2020年1-6月，锑浓度均值为 0.0036mg /L ，比2019年同期下降 14.3%。完成11个县级及以上饮用水水源地保护区和106个“千吨万人”饮用水水源地保护区划定工作。益阳市地级饮用水水源水质达标率为100%。

六、截至2018年11月底，绿心地区仍有一些项目没有采取整改措施。原湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会办公室对绿心地区问题整改督导协调不力。一些地方担当意识不强、工作作风不实，部分项目甚至在第一轮督察反馈后顶风违建。株洲市在“回头看”督察期间提供不实信息，声称“北欧小镇”房地产项目已于2017年5月后全面停建，但督察组通过卫星图片对比发现，该项目在此后仍违规建设24栋高档别墅，当地对此没有坚决制止、查处到位。长沙浏阳市金科山水洲一期别墅、长沙县丽发新城三期和怡海新城三期等房地产项目，也在第一轮督察反馈后继续违规建设，占用绿心面积478.5亩。（完成整改）

省委、省政府明确由省发展改革委牵头负责长株潭生态绿心地区相关问题整改，制定《长株潭城市群生态绿心地区问题整改及工业项目退出销号工作实施方案》。省直相关部门和长株潭3市对生态绿心地区项目审批情况进行全面自清自查，对存在违法违规行为的严肃追责问责。截至2019年底，长沙市、株洲市、湘潭市已全部完成生态绿心地区17个延期退出工业项目和顶风违建项目整改任务。

（一）长沙市。延期退出项目整改情况：细化“一企一策”方案，明确责任领导、整改措施、整改时限。市直部门和相关园区强化服务意识、完善配套政策、开辟绿色通道，共同做好退出企业搬迁入园发展服务工作，延期退出的10个工业项目均已停产，主要生产设备已拆除并搬迁，不具备恢复生产能力。违建地产项目整改情况：金科山水洲一期24栋违建别墅、怡海星城三期5栋违规房产、丽发新城三期违建项目已全部拆除并复绿。

（二）株洲市。延期退出项目整改情况：成立市区两级整改工作协调小组，出台《株洲市绿心地区工业项目退出分类处置方案》《关于生态绿心地区工业项目退出奖补资金安排的指导意见》等文件，明确整改目标、细化整改任务、压实整改责任，延期退出的5个工业项目已全部整改到位。“北欧小镇”问题整改情况：成立由株洲市委书记、市长任双组长的整改工作领导小组，对符合《湖南省长株潭城市群生态绿心地区保护条例》的部分项目已于2018年12月补办绿心准入手续；不符合绿心保护条例的63栋违建别墅已于2018年12月拆除并进行生态修复。依纪依法对相关单位和人员进行追责问责。

（三）湘潭市。制定生态绿心地区工业项目退出工作方案，延期退出的2个工业项目已全部整改到位。

七、张家界市在制订大鲵国家级自然保护区水电项目整改方案时原则性不强，在延长水电站退出时限、增加水电站保留数量上一变再变、一松再松，在湖南省多次发文要求优化整改方案的情况下，仍有两份方案将部分违规水电站退出时限设为2038年，甚至将拟保留水电站数量由24家增至40家。张家界市2018年10月正式印发的最新整改方案，只针对早期排查出的60个水电站进行整改，而对保护区内新发现的28个水电项目只字未提。其中上级部门明确要求进行处置、位于野生大鲵出苗点重点区域的金龙、鸦雀洞两座水电站，也只列为限期退出。截至“回头看”时，全市仅退出水电站17座，总装机容量0.7万千瓦，不到全部88家水电站总装机容量的1%；年引水量仅1.4亿立方米，仅占总引水量的0.24%。在保护区设立后，建于核心区、缓冲区的23座违规水电站，仅6座退出发电功能。（达到序时进度）

（一）加强组织领导。省委书记杜家毫赴张家界市实地调研，专题召开整改工作座谈会，相关省领导多次赴现场督导整改。张家界市委、市政府成立整改工作领导小组，下设指挥部，实行市级领导联系督办负责制。

（二）退出发电功能。88个水电站累计停止发电86个，涉野生大鲵出苗点的11个水电站已全部停止发电。

（三）编制一站一策。对经评估具备防洪、灌溉、饮用水源等民生功能的44个水电站大坝，再次组织进行后评估，拟保留40座、拆除4座。张家界市已于2020年1月批复88座水电站“一站一策”方案。

（四）拆除发电站大坝。累计拆除41座发电站大坝，其中2018年底、2019年6月、2019年9月、2019年12月、2020年8月分别拆除10座、11座、9座、9座、2座。

（五）加强拟保留大坝管理。对拟保留大坝的后续管护工作明确责任单位，落实管护资金和管护措施，确保拟保留大坝的安全运行。

（六）加强生态修复。落实88个水电站（含江垭水电站、鱼潭水电站）人工增殖放流措施。拟保留的40个水电站大坝生态基流视频监控系统已与水利部门联网。

八、2015年以来，衡阳常宁市为矿产开发和风电等项目三番五次申请调整大义山省级自然保护区边界。第一轮督察反馈后，衡阳市及常宁市不但没有清理保护区内违规设置的采矿权、探矿权，反而刻意回避问题，为矿产开发“量身打造”整改方案，以调整保护区范围代替整改，以致保护区内矿山一直野蛮开发，生态破坏严重。湖南省林业厅作为主管部门，对常宁市保护区规划调整申请把关不严，甚至有意“放水”，致使一个以保护区“瘦身”来规避整改的调规方案，于2018年4月获得批准。根据该调规方案，358公顷面积被调出保护区范围，其中72.8%的面积正是现有4家采矿企业和1个探矿点所侵占的区域。（完成整改）

（一）依法注销矿业权。2018年12月28日，常宁市政府决定关闭鑫裕高岭土矿、春达萤石矿、常宁硼锡矿、香里颜采石场、狮形岭矿区锡矿等5个矿业权。2019年4月15日，省自然资源厅公告注销鑫裕高岭土矿、常宁硼锡矿的采矿许可证；2019年8月22日，常宁市自然资源局公告注销香里颜采石场采矿许可证；春达萤石矿和狮形岭矿区部分避让退出自然保护区，调整后的采矿区和勘查范围已经全部退出大义山省级自然保护区。

（二）落实“两断三清”措施。2018年12月，常宁市投入1000余万元，出动近2000人次，拆除清理机器设备100台；清理厂房厂棚63间计8900平方米；清运原料及渣土废料55100余吨，完成断水、断电、清厂房设备、清原料、清场地等“两断三清”工作。2019年，对所有矿区再次组织清理。

（三）落实生态复绿措施。共计栽种苗木22万余株，复绿面积450余亩，绿化成活率达到85%以上。对高陡边坡做降坡处理，进行喷播复绿。

（四）建立监管长效机制。出台《湖南省常宁大义山省级自然保护区管理办法》《常宁市大义山省级自然保护区日常巡护管理制度》，加强日常巡护管理，完备管护台账，有效保护自然生态。

（五）落实责任追究。省纪委省监委已依纪依法对相关单位和人员进行追责问责。

九、原省经信委淘汰小造纸落后产能工作不严不实，以特种纸无法折算箱板纸产能为由，回避落后产能概念，模糊全省小造纸淘汰政策。截至“回头看”时，全省276家造纸企业中，仍有70多家使用国家明令淘汰的生产设备。（完成整改）

（一）制定整改方案。省工业和信息化厅制定整改方案及整改措施清单，下发《关于进一步做好全省造纸落后设备淘汰工作的通知》。

（二）加强整改指导。成立省淘汰造纸落后设备专家咨询小组，组织业务培训，印发《造纸落后设备淘汰产业政策和技术标准掌握要点》，出台验收销号标准。2019年6月，省工业和信息化厅牵头，对有落后生产设备的71家企业开展现场调研，督促市州政府完成落后产能淘汰工作。

（三）完成整改任务。截至2019年12月，全省71家造纸企业的339条落后生产线已全部拆除。

十、国家产业政策明确淘汰单条1万吨/年及以下制浆生产线，但邵阳市经济和信息化委员会在执行时作选择、搞变通，以某造纸厂12条纸机总产能为2.1万吨为由，请示邵阳市政府为其“开绿灯”。（完成整改）

邵阳市组织对全市落后产能进行全面排查，依法依规推动落后产能退出，双清区全部拆除日升造纸厂12条1092型生产线。

十一、郴州市擅自将淘汰单条1万吨/年及以下废纸浆生产线的时限放宽到2020年底；宜章县淘汰小造纸落后产能平时不作为、临时搞突击，直至“回头看”进驻后，才对部分小造纸企业突击拆除整改。（完成整改）

郴州市依法废止《郴州市人民政府关于印发〈郴州市推进落后及过剩产能市场化退出工作方案〉的通知》，下发《关于开展造纸行业环保隐患排查整改的紧急通知》，组织开展全市小造纸、石灰土窑等行业落后产能淘汰整改工作“回头看”督查，对248条造纸落后生产线全部进行拆除，其中宜章县187条。对在造纸行业淘汰整治工作中失职失责的相关责任人依法进行追责问责。

十二、省畜牧水产局对禁养区划定和清退工作底数不清，上报数据失实，整改推进不力。一些地方禁养区“应划未划”，如常德市津市市、安乡县、临澧县、石门县等未将部分饮用水水源二级保护区划定为禁养区。一些地方禁养区“应退未退”，截至2018年11月，全省禁养区内仍有一些规模化养殖场（小区）尚未清退到位。（完成整改）

（一）开展清理排查。按照国家要求，对全省畜禽养殖禁养区划定工作开展了清理排查。经排查，全省原划定畜禽养殖禁养区4851个，面积50506.13平方公里，畜禽养殖禁养区依法调整为2913个，面积为34892.50平方公里。禁养区调整后，涉及关闭或搬迁畜禽养殖场（户）共32770家，其中生猪养殖场（户）30184家。

（二）完成禁养区退养。督察反馈的规模养殖场“应退未退”问题已按照新划定的禁养区范围和退养要求进行了整改。

（三）完成禁养区划定。津市市、安乡县、临澧县、石门县按照相关法律法规对畜禽养殖禁养区、限养区和适养区划定进行调整，将饮用水水源二级保护区划定为禁养区。

（四）开展督导核查。省农业农村厅对全省整改工作进行了现场核查。

十三、原省环境保护厅对危险废物超期贮存问题调查研究不足，企业整改责任落实不到位，地方统筹推进不力。截至2018年11月底，全省超期贮存危险废物的处置工作仅完成一半左右。“回头看”发现，全省危险废物处置能力不足，但一些已建成的处置设施却没有发挥作用。（未达到序时进度）

（一）制定整改方案。省生态环境厅制定整改方案，按照“分类施策、定点落实、限期实施”原则，分类别设置超期贮存危险废物处置目标任务、工作要求和完成时限。

（二）加强督查督办。省生态环境厅多次赴市州现场督导帮扶，协调有资质的企业积极接收处置整改进度较慢企业超期贮存的危险废物，加快推进问题整改。

（三）加强风险管控。制定《湖南省安全生产风险隐患“大排查大管控大整治”百日行动工作方案》，对危险废物处置重点企业进行现场检查。

（四）提升处置能力。组织开展全省危险废物与一般工业固体废物处置能力调查评估，利用水泥窑协同处置提升危险废物处置能力5万吨/年。

十四、郴州市获得3600万元国家重金属专项治理资金，建成30万吨危险废物填埋设施，但至今未取得相关环保手续，无法正式运行。（未达到序时进度）

（一）明确监管责任。2019年6月，省生态环境厅专题研究问题整改，明确郴州地区工业危险废物综合处置中心项目由郴州市生态环境局负责环评审批，3600万元国家重金属专项治理资金主要用于处置郴州市范围内历史遗留废渣；如有富余能力处置其他危险废物，由省生态环境厅负责环评审批，按规定核发危险废物经营许可证。

（二）办理相关环保手续。项目业主已按照相关要求编制《郴州地区工业危险废物综合处置中心工程（历史遗留固体废物处置）环境影响报告书》，并于2019年11月由郴州市生态环境局审批同意。

（三）推进突出问题整改。2019年6月因暴雨极端天气及连续降雨，导致已建好的填埋场边坡出现部分坍塌。已对坍塌边坡和渣库底部受损防渗膜进行修复，同时完善坝体上端的雨水分流系统，危险废物填埋场启动运行。

十五、娄底市锡矿山砷碱渣无害化处置中心于2017年8月正式停产后，锡矿山地区历史遗留的15万吨砷碱渣及每年新产生的数千吨砷碱渣无法得到处置。（达到序时进度）

（一）全面实施安全贮存。省生态环境厅督促冷水江市建设标准砷碱渣库18座，并定期进行检查，落实砷碱渣安全贮存措施。

（二）继续开展砷碱渣处置技术攻关。省委书记杜家毫主持召开锡矿山砷碱渣处理专题会议，明确由省发展改革委牵头，娄底市和冷水江市负主要责任，省黄金集团具体落实，协力破解锡矿山砷碱渣污染治理难题。省黄金集团开展了工业化试验，技改项目已经完成前期审批并开工，配套的填埋场已开工建设。

（三）积极推进砷碱渣处理。闪星锑业5000吨/年砷碱渣处理线于2018年完成技改，主要处理企业内部遗留砷碱渣和每年新增砷碱渣；锑都环保公司20000吨/年砷碱渣无害化处理线正在进行技改。2018年处理3706吨，2019年处理4209.27吨。野外混合砷碱渣处置工程已于2018年投入运行，目前累计处理废渣约18万吨。

十六、2018年3月，湖南省突出环境问题整改工作领导小组办公室印发的危险废物专项整改方案，虽然要求企业在自行处置超期贮存危险废物时要做好处理记录、建立处理台账、避免产生二次污染，但由于监管不到位，仍有少数企业在自行处置时，未配套建设治污设施，导致产生新的环境污染。郴州市两家企业未进行科学论证，将约1.7万吨污酸渣违规掺入底吹炉、富集炉等自行处置，砷、铅等杂质通过烟气直排外环境。（完成整改）

（一）责令停止违规处置。2018年9月底，郴州市责令金贵、宇腾两家公司停止自行处置行为，在取得环评批复前，未再违规自行处置污酸渣。

（二）完善环评审批手续。金贵公司、宇腾公司对污酸渣自行处置利用开展论证和环境影响后评估，金贵公司污酸渣自行处置利用项目2019年9月取得环评批复，宇腾公司自产中间物料（污酸渣）综合利用项目2019年12月取得环评批复。两家公司在自行处置利用污酸渣过程中开展了自行监测，据第三方公司及在线监控结果，未发现超标排放。

（三）完成超期贮存危险废物整改任务。金贵公司通过对湿污酸渣进行干燥预处理、改进自行处置工艺、转移至有资质的单位进行综合处置利用等方式，加快超期贮存危险废物处置，已于2019年底完成超期贮存污酸渣处置工作。宇腾公司超期贮存的污酸渣全部委托衡兴环保科技开发有限公司进行填埋处置。

（四）加强危险废物处置管理。对全省危险废物处置情况开展大排查，督促企业建立危险废物产生、处置台账，严格执行危险废物转移联单制度。

十七、怀化市溆浦县对江龙锰业公司历史遗留锰渣、江东湾锑矿区3处采矿废渣等污染问题长期不作为，“等靠要”思想严重，十多年未开展实质性整治工作。（达到序时进度）

（一）江龙锰业公司历史遗留锰渣治理工程进展情况:完成场地清表4500平方米、锰渣开挖清运34632立方米、施工便道开挖380米、水泥搅拌桩注浆1328根，临时围堰300米、挡渣墙311米、坡面整形、边坡覆膜防渗9000平方米、网格梁建设200米、导水沟及覆土复绿9000平方米等整治任务，正在开展验收。

（二）江东湾锑矿区3处矿渣整治进展情况。1号渣堆、2号渣堆、4号渣堆废渣清运已完成，共清运废渣及污染土石12.7万立方米，资源化利用生产免烧砖2345万块，正在实施生态修复。

十八、湘西自治州花垣县矿业采选污染问题2017年底被媒体曝光后，引起中央领导同志关注，并被湖南省政府挂牌督办，但花垣县矿业环境综合整治进展依然缓慢。例如，东方矿业、文华锰业等锰渣库渗滤液处理设施运行不正常，大量渗滤液直排，总锰和氨氮浓度长期超标，严重污染周边水体；挂牌督办要求的采空区治理、尾矿库闭库验收等工作，均进展滞后。（未达到序时进度）

（一）制定整治方案。省生态环境厅组织制定《花垣县矿业综合整治规划（2019-2022年）》和《花垣县矿业综合整治实施方案（2019-2022年）》。花垣县成立整治工作领导小组，全面开展矿业综合整治。

（二）推进综合整治。花垣县35个铅锌老采区整合为6个矿权，统一整合到一家公司。98座尾矿库，按要求闭库88座，已完成闭库71座，全县尾矿库安全总体可控。

（三）开展突出问题整改。东方矿业已拆除锰渣坝下雨水涵管，完善渗滤液收集处理、雨污分流、渣库防渗等环保设施，完成整改工作。文华锰渣库已完成库内覆土复绿，周边清污分流，因库底有水井，每日产生污水600吨以上，已新建污水处理厂投入运营，但由于处理技术原因，氨氮不能稳定达标，计划对尾矿库进行搬迁，目前正在制定搬迁方案。

十九、郴州市北湖区擅自变更芙蓉矿区遗留含砷废渣治理项目选址，导致投入2600多万元中央和省级环保专项资金建设的危险废物填埋场不能投用，既影响环境治理进展成效，又造成资金浪费。目前，芙蓉矿区遗留约29万吨含砷废渣仍原地堆存，仅采取表层简易覆土方式敷衍应对，无任何防渗措施，经雨水冲刷部分废渣已裸露，环境风险突出。（完成整改）

（一）优化完善设计方案。对项目设计方案进行了优化调整，在宜章县黄岑水库集雨范围外另行选址建设一座危险废物填埋场，用于填埋处置遗留含砷废渣等危险废物，已建成填埋场用于填埋处置受污染土壤等一般固体废物。

（二）加强项目资金监管。严格按照《湖南省环境保护专项资金管理办法》和专项资金报账制度等规定，加强专项资金监管，确保专款专用。项目累计投入使用资金约9500万元。

（三）实施治理项目。建成1座库容5.16万立方米的危险废物填埋场和1座库容7.48万立方米的一般固体废物填埋场，累计处理骑古岭、老梨山等5个区域的含砷废渣和受污染土壤12万立方米，完成2座填埋场封场复绿。

（四）严格落实二次污染防治措施。2座填埋场均按照危险废物填埋场标准要求，采取防渗处理，周边均修建环形截洪沟，建成处理规模120立方米/日的渗滤液处理设施，建设总容积1800立方米的渗滤液收集池和事故应急池，配套建设相关管网，消除项目周边区域环境污染风险。

二十、临武县对聚鑫锰业公司在溪边露天堆存8万吨锰渣问题的整改流于形式，仅表层简易覆土，即公示办结。2018年9月底，生态环境部组织对该渣场下游地表水采样监测，结果显示氨氮超过地表水Ⅲ类标准限值。（完成整改）

（一）优化完善治理方案。2019年5月，完成场地现场调查，编制临武县聚鑫锰业遗留污染治理项目技术方案并通过专家评审。

（二）完成遗留问题安全处置。完成“两断三清”及厂房拆除。对厂区遗留的2000余吨废水废液进行外运处置，遗留危险废物已按要求处置完毕。

（三）完成含锰废渣填埋。建成1座库容7.4万立方米的一般固体废物填埋场，对含锰废渣、受污染土壤进行稳定、固化、填埋处置。完成填埋场防渗漏、排洪沟等截水撇流工程，建成总容积200立方米的渗滤液收集设施。实施场地平整及覆土复绿工程。经检测，项目下游石珠蔸村井水水质明显好转。

二十一、永州市在“回头看”进驻前一天，对全部8家没有完善配套污染治理设施、厂区粉尘无组织排放严重的富锰渣企业紧急下达停产通知，应付督察。（完成整改）

（一）制定整改方案。指导企业制定整改方案，明确整改目标、整改时限、整改措施、企业责任人。

（二）推进污染整治。市县成立整改工作领导小组，负责整改工作的协调、调度、推进。督促企业进行降尘、废气收集、雨污分流等环保设施建设，稳定运行在线监控设备。

（三）加强监管执法。生态环境部门对盛世工贸、鑫烨贸易、万事达锰业、利丰冶化、鸿鑫锰业等企业环境违法行为进行查处。

二十二、道县远华矿业公司卫生防护距离内一幼儿园，在下沉督察第二天才得以搬离。（完成整改）

2018年11月10日，道县县委、县政府组织召开会议，道县远华矿业公司与幼儿园达成搬迁协议，11月13日完成搬迁。经排查，远华矿业公司卫生防护距离内居民均已搬迁。

二十三、“回头看”期间，有190件第一轮督察转办案件再次被群众投诉，反映查处不实或整改不到位。涟源市汇源煤气公司虽经多轮整改，但屡改屡犯，无组织排放废气污染问题严重，除尘系统运行不正常，厂区污水可通过雨水渠排入厂外白马渠，渠内大量煤泥淤积，含煤废水冲刷痕迹明显。对此，周边群众反映较强烈。新化县阳星锑品厂仅对厂内砷碱渣库进行除险加固，而厂外紧靠农田的砷碱渣库简陋，渗滤液直排农田灌溉水渠。郴州市金贵银业股份有限公司环境污染问题整改不力，搬迁工作滞后。（未达到序时进度）

（一）加强督查督办。省生态环境厅将重复投诉信访件纳入日常督察范围，开展现场核查和督导。

（二）严格整改标准。各市州对重复投诉信访件逐件进行再核查、再销号, 坚持“整改一个、办结一个、销号一个”。

（三）推进娄底市2家企业环境污染问题整改。汇源煤气公司清理了含煤废水池沉积煤泥，改善和维护雨污、清污分流系统;对白马渠进行清淤;对布袋除尘器布袋破损问题进行了整改，正在设置备用布袋除尘器；卫生防护距离内居民搬迁问题正在加快推进，目前22户拆迁户已签订协议4户，完成拆迁2户。阳星锑品冶炼厂已自行关停，并拆除主要生产设施。该区域土壤污染治理项目已列入2020年度锡矿山区域环境综合治理攻坚战，实施土壤修复一期工程。目前野外混合渣污染治理项目已完成弃土场征地，正在对库区进行整形和环形场截洪沟建设。

（四）推进郴州金贵银业股份有限公司环境污染问题整改。重新启动卫生防护距离内居民搬迁工作，需搬迁的居民已全部签订拆迁协议，除公共设施外，338户房屋已全部拆除。

二十四、永州市对区域内3个断面重金属超标问题不重视、不研究、不部署，市级层面至今未出台专项整改方案。紫云矿区大量历史遗留矿渣露天堆放，近年来整治缓慢，但仍然上报整改达到序时进度。（达到序时进度）

（一）制定整改方案。永州市和东安县分别印发《关于东安县防控区监测三断面锑超标问题整治工作方案》《2019年东安县两流域三断面锑超标问题持续整治工作实施方案》，明确8个重点整治项目，正按序时进度推进整改。

（二）分阶段开展治理。紫云钨矿历史遗留废渣综合整治项目已完成整改。新龙片区、新记片区、袁家岭片区综合整治工程正在推进，其中新记片区已提前完成大洞子矿区废渣风险管控和生态修复，新龙片区已完成废渣治理，正在开展尾矿库治理。

（三）加强风险管控。省财政安排“东安县紫水河流域环境综合治理工程”项目资金1200万元，对紫水河高岩水库至马头桥8.1公里河段进行综合治理。金江流域新龙片区310洞矿涌水治理工程于2019年12月27日关闸堵水。金江流域和紫水河流域三个断面年均锑浓度稳定下降，黄泥洞林场右边小溪断面、八一桥断面、新屋断面比2018年分别下降28.05%、23.9%、44.57%。

（四）加强相关监测。东安县开展金江流域锑污染现状调查，编制实施方案，共检测地表水37处、矿涌水4处、废渣17处、底泥18处、土壤14处。

二十五、受紫云矿区废渣影响，高岩水库锑浓度超标。湖南省原卫生计生委、永州市及东安县早于2012年就知悉此事，但多年来视若无睹，未切实开展水源地置换工作；永州市城市管理局、水利局等部门推诿扯皮，城市管理局甚至以不知情来推卸责任。（完成整改）

（一）部署推动整改。省政府组成省级工作组督促指导市县两级开展应急监测、源头排查、污染治理、新水源建设等处置和整改工作。永州市、东安县成立整治工作领导小组。

（二）采取应急措施。一是停止从高岩水库取水，调整为全部从紫水河新屋断面取水。二是经多次会商并结合水质监测数据，实施从杨江取水的应急过渡方案。三是组织专家团队进驻现场指导自来水厂优化除锑工艺。

（三）开辟第二水源。东安县在紫溪市镇绿埠头湘江段新建的湘江引水工程已于2019年1月30日建成通水。

（四）划定饮用水水源保护区。按规定划定东安县湘江饮用水水源保护区,编制应急预案，安装交通警示牌、宣传牌、界标等标识标牌40余块，安装一级保护区护栏1100余米，护栏加密120米，取缔一级保护区内码头1个。

二十六、临武县在处理群众反映多年的石珠蔸村饮用水井污染问题时，未对村民实际饮用水水源地水质进行监测，以更宽松的水源地取水水质标准作为判别末梢水是否超标的依据，迫于问责压力，才着手解决该问题。仅用时一周、耗资二十万元便基本解决，与之前群众长期投诉未果的情况形成鲜明对比。（完成整改）

(一)自来水安装到户。2018年10月，临武县政府投入26万余元，从水东镇东江水厂（水东镇镇区居民集中饮水供水点）引水入户，解决了石珠蔸村90户、468人的饮水问题。经检测，自来水厂水质符合饮用水标准。

（二）查明地下水污染原因。开展石珠蔸村周边区域地下水水环境质量调查工作，查明地下水污染原因为聚鑫锰业遗留废渣，目前废渣已全部安全处置，污染源已消除。

（三）开展责任追究。临武县开展形式主义、官僚主义专项整治行动，加强党风作风建设，依纪依规对相关责任人进行处理。

第二部分：洞庭湖生态环境保护专项督察

反馈意见及整改落实情况

二十七、洞庭湖区城市水污染问题比较严重，城市污水管网建设普遍滞后，除个别新区外，绝大多数城市仍在使用雨污合流的排水系统，大量超标污水排入河湖。2018年6月和9月湖南省采样监测数据显示，有近四分之一的入河（湖）主要排污口水质超标。（达到序时进度）

洞庭湖区雨污分流管道总里程为6176.56公里，合流制管网总里程为2078.1公里；相比于2017年，合流制管网占总排水管网长度比例从27.8%降到25.2%。

（一）岳阳市。已完成全市12座污水处理厂提标改造行动，2017年以来，市城区共新建改造排水主管网约280公里。其中，三峡集团中心城区污水系统综合治理PPP项目累计新建主管网85公里，完成小区雨污分流改造面积240公顷，河湖清淤102.5万立方米，管道清淤29公里，管网修复2.5公里，在建调蓄池4座，总容积7.75万立方米。

（二）常德市。开展排水系统现状调查，编制《常德市排水系统现状调查报告》，计划通过开展污水提质增效逐步实现污水全收集、全处理，提高生活污水集中收集效能。已启动江北城区提质增效工程，正在推进邵家垱片区、长港片区污水系统提质增效试点工作。全市新区建设实现雨污分流。

（三）益阳市。制定《益阳市城市污水治理提质增效三年行动实施方案（2019-2021年）》。开展城市建成区污水系统排查，完成《益阳市排水系统现状调查报告》。对新建道路严格执行雨污分流，完成文昌路、贺家桥路等排水管网建设；对具备条件的区域实施雨污分流改造，完成茂林渠、三里桥路、美院路、火车站片区等雨污管网改造工程。

（四）长沙市。启动岳麓污水处理厂、新港污水处理厂、望城第一污水处理厂等纳污范围内的管网普查及整改修复，已完成普查730公里，正在对普查发现的雨污混接点、结构性缺陷及功能性缺陷等问题进行整改。政府投资的12个雨污分流项目正在建设，社会投资的16个楼盘小区已完成红线内错接混接点改造。

（五）落实责任追究。省纪委省监委已依纪依法对相关单位和人员进行追责问责。

二十八、岳阳市主城区雨污分流排水管网缺口达558公里，每日仍有近7万吨污水只经简易处理即排入东风湖、芭蕉湖；金泰滨城、中桂园、滨湖新境界等一些新建住宅区配套污水收集处理设施建设不到位，生活污水直排；还有8个在建楼盘排水系统未接入市政排水管网。（达到序时进度）

（一）加快污水管网和污水处理厂建设。马壕污水处理厂二期工程已建设完成并正式运行；加强罗家坡二期污水处理厂运行管理，确保正常运行。2017年以来，岳阳市城区累计建设完成排水管网545公里，其中主管网约280公里。东风湖完成环湖污水主管网13.65公里，芭蕉湖完成环湖污水主管网19.2公里，周边污水已收集进网。

（二）完善在建楼盘排水系统。8个在建楼盘中，4个楼盘排水系统已建成并接入管网，其余4个楼盘排水系统正在施工。金泰滨城等3个已建成住宅区管网，2个已整改到位，1个正在整改。

（三）落实责任追究。已依纪依法对相关单位和人员进行追责问责。

二十九、常德市虽采取临时应急措施，对因管网不完善而混到雨水中的城市污水进行简易处理，但水质达标难以保证。（达到序时进度）

启动江北城区提质增效试点工程，已完成邵家垱片区、长港片区管道检测工作。推进常德市污水净化中心扩容工程和尾水深度处理工程，厂内扩建部分总体进度完成28%，皇木关污水处理厂5万吨扩建项目已完成了80%以上的工程量，其中土建部分已完成85%以上。

三十、益阳市每日近6万吨污水溢流排放，其中，西流湾排渍口污水溢流至益阳市第三水厂饮用水水源一级保护区内，环境污染和风险突出。（达到序时进度）

（一）推进城镇生活污水处理厂提质扩容。团洲污水处理厂扩建及提标改造项目设计规模为16万吨/日，已于2019年12月实现扩建工程全线通水。

（二）推进秀峰湖片区排水提升改造。成立西流湾溢流问题综合整治工程指挥部，统筹实施秀峰湖片区雨污分流改造。西流湾泵站扩容改造、滨江路污水压力管新建已完成主体工程。秀峰湖片区完成了金山路堵点改造、环湖箱涵连通、康富路导流等排水改造和围山渠、滨江路等清淤疏浚及荷花路雨水导流。

（三）实施取水口上移工程。为从根本上解决问题，益阳市决定将市中心城区饮用水取水口上移，正在开展前期工作。

（四）落实责任追究。省纪委省监委已依纪依法对相关单位和人员进行追责问责。

三十一、按照国家《水污染防治行动计划》要求，重点湖泊等敏感区域城镇污水处理设施应在2017年底前全面达到一级A排放标准，但湖南省提标改造工作一拖再拖，自行制订的方案擅自放松标准，只要求洞庭湖区30座污水处理厂提标改造工作在2018年底前完成，目前仅完成3座。（完成整改）

（一）制定整改方案。省住房城乡建设厅制定整改方案，明确整改措施，压实整改责任。各市建立“一厂一策”整改方案，明确责任领导和责任单位。

（二）完成整改任务。洞庭湖区原未完成提标改造的27座污水处理厂（其中，岳阳市10座，常德市9座，益阳市7座，长沙市1座）均已完成提标改造主体工程和设备安装，出水水质达到一级A排放标准。

（三）落实责任追究。已依纪依法对相关单位和人员进行了追责问责。

三十二、岳阳市临港新区污水处理厂、湖滨污水处理厂基本无水处理，益阳东部新区污水处理厂、桃江县污水处理厂、常德市皇木关污水处理厂、岳阳汨罗市污水处理厂进水中混有大量清洁地表水，治污效果差。（达到序时进度）

（一）岳阳市。2019年底，岳阳市临港新区污水处理厂、湖滨污水处理厂、汨罗市污水处理厂已经完成污水处理提质改造工程，3家污水处理厂尾水达到一级A排放标准。岳阳市将临港新区污水处理厂、湖滨污水处理厂配套管网完善工程纳入市政府与三峡集团岳阳水环境综合治理有限公司战略合作项目。临港新区已建成截污管网16.5公里；南湖新区已建成截污管网31.43公里，岳阳县麻塘镇已建成截污管网7.6公里，湖滨片区已建成截污管网25公里；两个污水厂进水量得到大幅提高。汨罗市启动城区排水管网详查工作，制定提质增效方案，启动劣质管网改造、混错接改造等工作，污水处理厂进水浓度相对上升。

（二）常德市。启动中心城区（江北城区）污水处理系统提质增效工程（具体情况见二十七）。梳理皇木关污水处理厂服务范围概况，编制《“厂、网、河（湖）”一体化运营管理方案》，皇木关污水处理厂5万吨/日扩建工程已完成80%以上。

（三）益阳市。东部新区污水处理厂和桃江县污水处理厂提标改造已完成，在线监控设施已联网并正常运行。已完成东部新区片区雨污分流改造，完成沧水铺镇污水管网建设12公里，接入东部新区污水处理厂。桃江县已完成职业中专片区污水管网建设和团山电排前池扩容改造工程，并对部分旧道路排水管网进行了改造，新建道路实行雨污分流建设。

三十三、洞庭湖区多个乡镇生活污水直排。作为洞庭湖整治“三年行动计划”的任务，湖南省定于2018年在洞庭湖区建成27个乡镇污水处理厂，但实际工作比较滞后，安乐湖流域2个乡镇未动工、1个未建成，华容河沿河6个乡镇均未建成。按照整改方案，大通湖流域14个乡镇需在2018年底全面建成污水处理厂，但截至“回头看”进驻时，仍有3个乡镇未建成、2个乡镇未动工。（达到序时进度）

省住房城乡建设厅组织对洞庭湖区域乡镇污水处理设施建设运行情况进行全面摸排，指导岳阳市、常德市、益阳市分别制定乡镇污水处理设施建设方案。

（一）岳阳市。岳阳市共计98个乡镇，目前，已建成（接入）污水处理设施的乡镇48个，剩余50个乡镇正在开工在建。其中，华容河沿河的三封寺镇、万庾镇、东山镇、治河渡镇、禹山镇、新河乡6个项目已全部建成运行。

（二）常德市。常德市共计126个乡镇，目前，已建成（接入）污水处理设施的乡镇75个，剩余51个乡镇正在开工在建。其中安乐湖流域污水处理设施已全部建成运行。

（三）益阳市。益阳市共计78个乡镇，目前，已建成（接入）污水处理设施的乡镇55个，剩余23个乡镇正在开工在建。其中，大通湖流域14个乡镇污水处理设施已全部建成运行。

三十四、湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区违法填占松杨湖水面92.5亩，并通过违法违规调整规划将填湖地块合法化。该园区废水偷排问题严重，设有13个通往松杨湖的雨水排放口，其中10个有偷排废水行为，个别排口废水pH值低至2.08。负责集中处理园区工业废水的云溪区污水处理厂，提标改造工作严重滞后，经常超标排放。由于该园区持续污染，松杨湖水质为劣Ⅴ类，底泥石油类污染物含量高达3.6克/千克。此外，该园区卫生防护距离内建有住宅小区，环境风险隐患突出。（达到序时进度）

（一）实施退地还湖。累计还湖93.9亩，超过原填湖面积1.4亩，并完成岸线复绿工程。

（二）查处偷排漏排问题。一是对园区64家企业进行全面排查，排查出问题224个，查处环境违法案件4起，全部完成整改。二是督促园区企业完成生活污水管网与园区污水管网对接工作，将原有13个雨水排放口整合为6个，新建雨水排放口取样井，设置截止阀，并对部分雨水管道进行重新铺设。三是及时收集处置渗漏污水，停用第一套地埋污水收集管网，开展企业防渗风险排查整治。1#渗漏点渗水浓度基本达到地表水标准，2#渗漏点渗水浓度持续下降。四是推进污水处理厂提标改造工程建设。

（三）启动园区部分企业搬迁。对不符合无组织排放防护距离环评要求的2家危化品生产企业，已启动搬迁前期工作，并开展项目评审。督促其余5家非危化品生产企业，排查整改环境安全隐患，消除对园区周边的环境影响。

（四）推进松杨湖污染治理。实施松杨湖长江排渍口水质提升应急工程，委托有关单位编制松杨湖生态环境综合治理项目可研报告，持续推进综合整治。

（五）落实责任追究。已依法依纪对相关单位和人员进行追责问责。

三十五、临湘工业园区滨江产业区临近长江干流，园区废水处理厂日处理能力2万吨，自2012年投运以来不能正常运行，仅2018年10月就有15天超标排放。2018年1-8月，园区管委会要求涉水企业停产整顿，但多家企业仍持续生产，大量化工废水未得到有效处理。（完成整改）

（一）加强滨江园区集中污水处理厂管控。2019年7月，滨江园区集中污水处理厂完成环保“三同时”竣工验收备案登记。污水处理厂进水全部实行“一企一管一控”，24小时在线监控进水和出水，并在原有在线监控系统上新增总磷和总氮监控设施，在线监控数据实时上传至省生态环境厅生态环境监测监控平台。2019年，在线监控、污水处理厂人工采样监测、第三方公司监测数据均显示滨江园区污水处理厂达标排放。

（二）全面加强企业监管。园区涉水企业均已实行一家企业一根排污管道，并在排污管道上安装在线监控和自动控制阀门。2019年各季度监测情况显示，园区周边环境质量正常；开展夜间突击检查监测和雨水监测采样共计96次，未发现企业偷排现象。

三十六、湖南安化经济开发区高明片区污水处理厂运行不正常，5台水质在线监测设施形同虚设。湖南益阳长春经济开发区的湖南鹰飞电子有限公司，水质在线监测设施运行不正常，显示排水总铜浓度为0，而同期人工监测值为0.18mg/L，监测严重失真。（完成整改）

（一）高明污水处理厂整改情况。要求园区企业严格按环评批复要求进行整改，验收合格后恢复生产。已完成工业园全线主管、各企业排口连接支管、雨水明渠等建设工作，实现了园区雨污分流。高明污水处理厂新增一台一体化污水处理设备，完成化学需氧量、总镍、氨氮、总磷、总氮5台污染源自动监控设施验收备案及在线监控设施联网。

（二）湖南鹰飞电子有限公司整改情况。已完成数据比对、水泵更换、安装在线监控设施并联网正常运行。

三十七、益阳市宏安矿业有限公司排放含镉废水，周边沟渠水体镉浓度超标。开采现场生态破坏、环境污染十分严重，群众反映非常强烈。该企业还涉嫌“批小建大”、违法违规使用中央重金属治理专项资金等问题。桃江东方矿业有限公司偷排石煤矿山废水，总镉、总锌、总镍浓度超标，附近地表水镉浓度超标。宏安矿业和东方矿业偷排重金属废水造成严重污染，涉嫌环境犯罪，当地党委、政府及生态环境、自然资源等部门对相关环境问题视而不见，监管基本缺失，对违法行为查而不处，失职失责严重。（完成整改）

（一）完成益阳市宏安矿业有限公司问题整改。益阳市依法关闭赫山区宏安矿业有限公司矿山，注（吊）销采矿许可证。拆除粉煤灰加工厂，有效处理酸性废水并达标排放，底泥清理干化后填埋。一类固体废物回填至2号矿坑并封场，新建1座二类固体废物填埋场，经填埋后已封场。完成边坡挂网喷浆和矿区周边土地受污染土壤修复工程。

（二）完成桃江县东方矿业有限公司问题整改。桃江县东方矿业有限公司已于2019年1月依法关闭。编制《桃江县松木塘镇石煤矿开采区遗留污染治理项目实施方案》《桃江县松木塘镇石煤矿开采区遗留污染治理项目场地调查报告》（含东方矿业治理）。原东方矿业有限公司红线内黄家坝石煤矿、拔英湾石煤矿开采区污染治理和生态修复工程已完成竣工验收。

（三）落实责任追究。宏安矿业有限公司、东方矿业有限公司涉嫌偷排和超标排放有毒物质的7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。监管失职的14名党政干部分别受到留党察看、党内严重警告、政务撤职、政务记过等处分。

三十八、绝大多数已停产的石煤矿山生态环境恢复治理得不到落实。如益阳鑫盛矿业有限公司赫山区石笋石煤矿山敷衍治理；安化县杨林石煤场污染严重得不到及时整治；桃江县废弃的大小石煤开采点127个，绝大多数未得到有效治理；常德市鼎城区石板滩镇石煤矿山6个遗留矿坑积水约347万立方米，积水pH值呈酸性，镉浓度超标。（达到序时进度）

（一）益阳市。废止并注销矿山证照，优化《益阳市石煤矿山关闭治理工作方案》和《益阳市加快推进长江经济带问题整改方案》，明确任务清单、路线图、时间表、责任人。桃江县编制灰山港镇源嘉桥石煤开采区、松木塘镇石煤矿开采区遗留污染治理项目实施方案，全县6个矿区127个采点全部完成治理。安化县6家石煤矿已完成环境治理和生态修复。赫山区10家石煤矿山已永久性关闭。

（二）常德市。石门县双宏煤矿、耀能矿业，澧县赤峰煤矿、羊耳山煤矿已按要求完成阶段整改。鼎城区石板滩镇石煤矿区正在按整改方案进行整改，共涉及6个矿坑，其中印山污水处理厂已建成并运行，累计处理矿坑积水576万立方米；伍房矿坑采取原位中和方式对积水进行治理，已完成治理任务；新堰湾2个矿坑中的1个采取原位中和方式对积水进行治理，已完成治理任务，另1个矿坑采取回填方式已完成治理；枫拾2个矿坑正在进行回填，累计回填土约204万立方米；印山1个矿坑正在进行回填，累计回填土方约90万立方米。3个废石堆治理点已完成阶段治理工程。柳叶湖太阳山石煤矿区已完成治理方案编制、进山道路建设等前期工作，正在推进治理。

三十九、湖南省要求，洞庭湖区禁养区内有污染物排放的畜禽养殖场户须在2018年9月底前全面关停退出，但截至督察进驻，仍有一些畜禽养殖场（小区）逾期未退。现场检查发现，一些畜禽养殖场污染严重。如安化县品源养殖场废水经简单沉淀后排放，化学需氧量和氨氮超标；湖南省大有养殖有限公司外排废水氨氮超标。（未达到序时进度）

（一）常德市。禁养区内原未清退的畜禽规模养殖场和养殖专业户已全部关停清退，退养的养殖场地遗留污染问题已及时处置。

（二）益阳市。对安化县、桃江县、赫山区畜禽规模养殖场和养殖专业户逐一核对核实，已完成禁养区退养工作。安化县品源养殖场已完成粪污配套设施建设改造。益阳市生态环境局已向大有养殖有限公司下达责令关闭决定书。

四十、一些地区还对畜禽养殖污染治理补助资金疏于监管。平江县对畜禽粪污资源化利用整县推进专项资金补助项目把关不严，项目未建成便通过畜牧等部门验收。（完成整改）

（一）加强项目验收把关。2019年，平江县对全县畜禽粪污资源化利用项目逐一进行现场验收，对验收通过的按规定拨付奖补资金。

（二）全面开展排查。岳阳市组织平江县、岳阳县、临湘市开展畜禽养殖污染治理补助资金项目清查，健全规章制度，规范工作程序，严格执行实施方案和奖补资金管理办法。

四十一、湖南省要求2018年底前全面完成洞庭湖区矮围网围清理整顿，但由于湖泊边界不清、保护区管理不力等原因，岳阳县疏漏3处矮围，其中陶家湖矮围位于东洞庭湖保护区缓冲区；汉寿县疏漏西洞庭湖保护区实验区内的三汊障垸。岳阳市芭蕉湖、岳阳县东洞庭湖保护区实验区、汉寿县西洞庭湖保护区实验区内还存在大量精养鱼塘，投饵投肥养殖，污染十分严重。（达到序时进度）

（一）岳阳市。开展东洞庭湖保护区矮围网围清理整治专项行动，拆除清理201处矮围网围（含陶家湖）。制定东洞庭湖自然保护区水产养殖专项整改方案，开展保护区水产养殖排查，建立问题台账。调减精养鱼塘高密度、高产量、高污染养殖品种，累计推广生态健康养殖面积2.65万亩。芭蕉湖1000米范围内养殖户174户、0.29万亩鱼塘，已全部签订退养协议。退养范围内的网箱、增氧机等养殖设备已全部清理。开展大型水产养殖企业尾水跟踪监测，督促企业确保养殖尾水达到受纳水体功能区排放标准。

（二）常德市。开展西洞庭湖国家级自然保护区矮围网围清理专项行动，已完成核心区、缓冲区矮围网围清理整顿任务。制定《湖南西洞庭湖国家级自然保护区实验区精养鱼塘污染专项整治工作实施方案》。西洞庭湖保护区三汊障垸精养鱼塘已全面完成退养；保护区实验区内0.69万亩珍珠养殖场已完成退养0.45万亩；安乐湖、龙池湖“人放天养”生态养殖标准的整改工作已完成。制定《湖南西洞庭湖国际重要湿地保护条例》，建立联合执法机制，严厉打击破坏湿地生态行为。