湖南省财政厅

文件

湖南省环境保护厅

湘财建〔2011〕26号

湖南省财政厅 湖南省环保厅关于申报

我省2011年农村环境连片综合

整治示范区的通知

有关市州财政局、环保局：

根据国务院办公厅《转发环保部等部门关于实行“以奖促治”加快解决突出的农村环境问题实施方案的通知》（国办发[2009]11号）、《财政部办公厅、环保部办公厅关于加快推进农村环境连片整治示范工作的通知》（财办建【2011】5号）等文件精神，结合我省实际，现将申报我省2011年农村环境连片综合整治示范项目的有关事项通知如下：

一、示范区域

根据国家和部省合作协议确定的示范区域选取原则，2011年我省仍以湘江流域、洞庭湖及周边地区作为农村环境连片综合整治示范区域，适当兼顾其他地区。

二、申报条件

（一）本次申报的示范区连片整治的村庄行政区域必须相连且原则上在10个村左右，受益人口原则上不低于2万人。

（二）2010年已实施的示范区项目所在的县（市、区），符合申报要求的，本次可以继续申报，但申报的示范区必须与去年已实施的示范区连接成片，同时今年申报的示范项区内的村庄不得与去年示范项目区内的村庄重复。

（三）2010年已安排中央和省级农村环境连片整治补助资金在1000万元以下（不含1000万元）的示范区项目，本次暂不申报。今年上半年省财政、环保部门将委托专门中介机构对去年示范项目实施情况进行检查评估，评估结果作为是否继续支持的重要依据，具体申报要求另行通知。

三、申报程序和项目审定

示范区项目申报以县（市、区）为申报单位,必须按照《全国农村环境连片整治工作指南（试行）》（环办〔2010〕178号）、《湖南省2011年农村环境连片综合整治示范区申报指南》（见附件1）和《湖南省农村环境连片综合整治示范实施方案编制技术要则（试行）》（见附件2）等文件要求，科学规范的编制项目有关材料，并按以下程序上报。

（一）省财政、环保部门综合考虑各种因素初步确定项目申报候选县（市、区）（以下简称“候选县”）名额，并分配到市州（具体名额见附件3）。各市州也应综合考虑各县（市、区）环保整治工作的基础条件特别是示范区连片情况、经济发展状况特别是资金配套能力等因素推荐候选县；推荐名额应以省直管县市为主，原则上每个市州只能推荐一个市辖区县。同时，各市州推荐的候选县名额不得突破省里下达的数额。

（二）市州确定候选县名单后，按照自愿申报原则，由各市州通知候选县政府向省财政、环保部门上报项目申请文件，申请文件应包括县市区基本情况、拟申报项目示范区的基础条件（环保工作基础、连片情况）、实施示范项目的主要措施、项目资金筹措方案及配套承诺等内容。项目申请文件由市州财政、环保部门汇总后以正式文件在2011年3月22日前联合上报至省财政、省环保部门。候选县请示文件的原件及电子文档报省财政厅一份、省环保厅三份。省财政、省环保部门审查后确定正式候选县。

（三）经省级审定的正式候选县按要求编制项目可行性报告和项目详细实施方案（含电子版本），并于2011年4月22日前直接报送至省财政厅(一份)、省环保厅(八份)。省财政、省环保部门将集中组织专家进行技术评审和预算评审。申报单位于4月底到长沙对项目实施方案及保障措施等相关内容进行现场陈述，评审专家根据项目可行性研究报告、实施方案的编制情况和现场陈述情况现场评分，按照优胜劣汰、从高分到低分的选取原则确定示范项目正式名单，并在省财政厅和省环保厅门户网站予以公示。

（四）示范区项目公示期满后无异议的，省人民政府将与示范区所在市（州）、县（市、区）人民政府签订农村环境连片整治示范工作责任书，并由各市州人民政府分别负责组织、督促项目实施。

四、联系方式

省财政厅经济建设处  宋高胜

电话  0731—85165150   邮 箱：省财政厅内网邮箱

省环保厅自然生态保护处  刘淳劼

电话　0731—85698050　 邮 箱：ZRC5567400＠163.com

五、其他

本文件及附件可以在湖南省财政厅、省环保厅门户网站下载。

附件：1、《湖南省2011年农村环境连片综合整治示范区申

报指南》

2、《湖南省农村环境连片综合整治示范实施方案编

制技术要则（试行）》

3、湖南省2011年农村环境连片综合整治示范区申

报候选县名额分配表

二○一一年三月十一日

主题词：农村  环保  示范区△  整治  通知

信息公开选项：依申请公开

湖南省财政厅办公室    共印50份    2011年3月14日印发

附件1：

湖南省2011年农村环境连片综合整治示范区

申 报 指 南

为做好我省农村环境连片整治示范区工作，按照《全国农村环境连片整治工作指南（试行）》（环办〔2010〕178号）要求并结合我省实际情况，现制定《湖南省2011年农村环境连片综合整治示范区申报指南》（以下简称《指南》），以指导各地农村环境连片整治示范区项目申报。

一、申报原则

1、重点解决饮用水源、生活污染、畜禽水产养殖等严重危害群众身体健康、群众反映强烈的突出环境问题；

2、经济基础条件好，人口相对集中，当地政府和群众治理污染积极性高，具有迫切的治理愿望；

3、具有一定环境综合整治和新农村建设及其它涉农项目工作基础，通过一年左右综合整治可以取得明显成效。

二、整治内容

以饮用水水源保护和人居环境质量改善为目标，重点开展湘江流域及洞庭湖地区人口密集区的农村饮用水源地保护，生活污染治理，散养密集区畜禽水产养殖污染防治。

（一）流域治理和农村饮用水水源地保护

1、流域治理

处在同一流域的连片村庄，以治理水污染,改善流域水质为目的,使人居环境得到明显改善。通过受污染河流沿岸连片村庄的集中整治，消除河流黑臭，堵塞等问题。

2、农村集中式饮用水水源地保护

对农村集中式饮用水水源地采取环境保护措施，如饮用水水源地排污口拆除、截污及隔离设施建设、标志设置等。村庄饮用水水源地环境保护措施参照《村庄整治技术规范（GB50445－2008）》执行。

已划定集中式饮用水水源保护区的村庄优先,饮用水水源保护区划分应符合《饮用水水源保护区划分技术规范（HJ/T338-2007）》的规定，并满足相关法律法规的要求。

3、农村分散式饮用水水源地保护

主要对分散饮用水水源地取水点位置、供水量、取水方式不同采取的污染防治措施。

专项资金主要用于截污及隔离设施建设、标志设置等。

（二）农村生活污水处理

城镇周边村庄生活污水纳入城镇污水统一处理所进行生活污水收集管网建设；规模较大的村庄进行集中污水处理设施建设；居住分散的村庄进行小型人工湿地、无(微)动力处理设施、氧化塘等分散式污水处理设施建设。

（三）农村生活垃圾处理

采用“户分类、村收集、镇转运、县（市、区）处理”的城乡生活垃圾一体化处置模式进行生活垃圾收集、转运设施等建设。农村生活污水、垃圾处理技术参照《村庄整治技术规范》（GB 50445－2008）。

（四）畜禽养殖污染治理

农村畜禽养殖小区内所涉及的相关项目和畜禽散养密集区实施畜禽养殖污染治理与废弃物综合利用项目。

三、投资方式

农村环境连片综合整治示范区（以下简称示范区）所需资金由中央、省、市及县各级人民政府等共同筹集。中央、省级、市级及县级财政资金按5：2：3配套，市州、县市区财政配套比例不得低于30%，其中：省直管县财政负担全部配套资金；非省直管县财政具体负担比例由相关市（州）根据实际情况自行确定；乡镇、村、农户的资金投入由县级人民政府确定。

申报示范区项目，按照国家要求，专项资金对单个村庄补助金额为60-100万元，原则上每个示范区所涉及的村庄在10个左右。实行预（决）算投资评审、技术评审及公示制度，接受社会公众监督。示范区建成后，省里将进行考核，对于示范区项目进度缓慢、成效不明显、所在县（市、区）资金配套没有及时到位、资金使用违规违纪的单位，省财政厅、环保厅将采取追缴上年度中央及省政府已下达资金、核减或停止下达本年度中央及省政府预算等相关措施给予处理。

四、项目要求

（一）基本条件

1、“连片”主要是地域空间相连的多个村庄。连接在一起的多个村庄，通过采取措施实施综合治理，使这些村庄所影响的区域环境质量获得改善。

2、示范区内通过农村环境连片整治应达到以下目标：农村突出环境问题得到有效解决，环境质量得到明显改善，农村生活污水、垃圾和畜禽养殖废弃物得到有效处理处置。

3、申报示范区项目所在市（州）、省直管县（市）财政局须向省财政厅出具配套资金承诺书。

4、农村环境连片综合整治示范区所在市（州）、县(市、区)政府的配套资金必须按时到位，乡（镇）、村、农户也要有一定投入和投工投劳，经整治后，连片综合整治率应大于80%。

5、农村环境综合整治将与重点流域、区域水污染及其它污染防治、新农村建设、基本农田建设、土地整治、清洁能源工程等工作有机结合，建成城镇污水处理厂但配套管网不完善及运行不正常的，不予考虑；凡是到申报年度时（本年截止2011年6月底）建成垃圾处理设施的市（州）、县（市），优先考虑。

（二）以下项目不列入（或暂不列入）专项资金支持范围：

1、饮用水水源保护区范围内污染企业搬迁项目以及道路建设、自来水厂等基本建设项目。

2、与解决村庄环境污染问题关联性不强的项目，包括饮水解困、道路硬化、街道亮化、产业结构调整等。

3、与现有其他国家资金支持存在重复的项目。

4、原则上暂不支持农村工业污染、农村面源污染、垃圾填埋场和垃圾焚烧发电设施建设以及乡（镇）污水处理厂项目。

5、原则上暂不支持单个规模化畜禽养殖厂。

五、申报程序和方式

（一）申报程序

示范区项目申报以县（市、区）为申报单位,必须按照《全国农村环境连片整治工作指南（试行）》（环办〔2010〕178号）、《湖南省2011年农村环境连片综合整治示范区申报指南》（见附件1）和《湖南省农村环境连片综合整治示范实施方案编制技术要则（试行）》（见附件2）等文件要求，科学规范的编制项目有关材料，并按以下程序上报。

（一）省财政、环保部门综合考虑各种因素初步确定项目申报候选县（市、区）（以下简称“候选县”）名额，并分配到市州（具体名额见附件3）。各市州也应综合考虑各县（市、区）环保整治工作的基础条件特别是示范区连片情况、经济发展状况特别是资金配套能力等因素推荐候选县；推荐名额应以省直管县市为主，原则上每个市州只能推荐一个市辖区县。同时，各市州推荐的候选县名额不得突破省里下达的数额。

（二）市州确定候选县名单后，按照自愿申报原则，由各市州通知候选县政府向省财政、环保部门上报项目申请文件，申请文件应包括县市区基本情况、拟申报项目示范区的基础条件（环保工作基础、连片情况）、实施示范项目的主要措施、项目资金筹措方案及配套承诺等内容。项目申请文件由市州财政、环保部门汇总后以正式文件在2011年3月22日前联合上报至省财政、省环保部门。候选县请示文件的原件及电子文档报省财政厅一份、省环保厅三份。省财政、省环保部门审查后确定正式的候选县。

（三）经省级审定的正式候选县按要求编制项目可行性报告和项目详细实施方案（含电子版本），并于2011年4月22日前直接报送至省财政厅(一份)、省环保厅(八份)。省财政、省环保部门将集中组织专家进行技术评审和预算评审。申报单位于4月底到长沙对项目实施方案及保障措施等相关内容进行现场陈述，评审专家根据项目可行性研究报告、实施方案的编制情况和现场陈述情况现场评分，按照优胜劣汰、从高分到低分的选取原则确定示范项目正式名单，并在省财政厅和省环保厅门户网站予以公示。

（二）申报方式

本次申报以县市区为申报单位，由市州按省里分配各市州的申报名额（见附件3），推荐上报，严禁超报。本次申报的示范区连片整治的村庄行政区域必须相连且原则上在10个村左右，受益人口原则上不低于2万人。

六、材料要求

初次申报材料

1、市环保局、财政局联合出具的推荐文件。

2、示范区所在县（市、区）人民政府正式申请文件。

3、示范区所在县（市、区）行政区域图（不得修改），且必须明确显示示范区所涉及村庄的具体位置。

4、县（市、区）财政部门配套资金承诺书。

5、湖南省2011年农村环境连片整治示范资金申请汇总表，由申报单位填写，市州汇总（附表1）；市州环保局、财政局须盖章确认。

6、湖南省农村环境连片综合整治示范区基本情况摸底表（见附表5）

7、其它相关证明材料等。

二次申报材料

1、市环保局、财政局联合出具的正式申请文件。

2、示范区所在县（市、区）人民政府正式申请文件。

3、示范区申报材料：示范区实施方案和可行性研究报告，其中主要内容应包含：①示范区域情况。即开展连片整治示范区域情况。包括示范区域基本情况、存在的环境问题，涉及的县（市、区）、乡镇范围，村庄个数、受益人口等，要求附项目所在村分布图（村庄点位用红色标注）；②主要工作内容。拟解决的主要环境问题，拟开展的农村环境综合整治内容等；③预期目标。通过综合整治可达到的农村环境连片治理预期目标，具体表述要求定性和定量相结合；④资金筹措计划。包括专项资金、地方配套资金及自筹资金的落实情况，重点说明市、县配套资金来源、数量和安排情况，以及项目实施进度等；⑤保障措施。要求各市、县级人民政府成立农村环境连片整治示范工作领导小组和技术组，明确拟建治污设施的运行维护措施；⑥预期效应。项目预期经济效益、社会效益、环境效益分析，重点就拟建成的农村环境污染防治设施情况及形成的能力（分不同治理内容量化表述），并围绕农村环境连片整治示范协议中的成效要求（完善工作机制、引导资金投向、强化资金效益、推广实用技术等方面）进行分析。

4、示范区所在县（市、区）行政区域图（不得修改），且必须明确显示示范区所涉及村庄的具体位置。

5、县（市、区）财政部门配套资金承诺书。

附表：1、湖南省2011年农村环境连片整治示范资金申请

汇总表，由申报单位填写，市州汇总（附表1）；

比第一次申报的内容更详细，精确，市州环保局、

财政局须盖章确认

2、湖南省2011年农村环境连片整治示范区项目申

请报告（附表2）

3、湖南省2011年农村环境连片整治示范区项目村

庄申请报告（附表3）

4、湖南省2011年农村环境连片整治示范项目预算

测算参考表（附表4）

5、湖南省农村环境连片综合整治示范区基本情况摸

底表（见附表5）

6、村庄连片整治考核标准（见附表6）

7、农村环境连片整治示范项目编报系统产生的电子

数据，项目编报系统在湖南省环境保护厅公众网

下载（提供XML文档和Excel文档）：

http://www.hbj.hunan.gov.cn/

8、其它相关证明材料等。

其它

1、申请文件、汇总表和申请报告中的相关内容必须统一；表内各项应全部填写，不得留有空白；有关技术、工艺、规模等内容应相互吻合，并能反映项目的可行性和合理性；纸件和电子件内容应一致；申报材料统一用A4纸双面打印；同时提交纸质和电子版两种形式，纸质一式8份，其中1份报送省财政厅、3份报送环保厅。

2、各有关单位应在规定时间内一次将所有项目材料报送齐全，逾期不予受理任何申报材料。

附表1：

湖南省2011年农村环境连片综合整治示范资金申请汇总表

市州                                                                                                      单位：万元

| 序号 | 村庄名称 | 所在地(市/县/乡镇) | 所属 流域 区域 | 人口（人） | 主要环境 问题 | 项目类型 | 建设内容 | 预期目标 | 起止日期（年月） | 投资需求 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 自筹 | 县级财政安排资金 | 市级财政安排资金 | 申请专项资金 |  |
|  |  | 合计 | — |  | — |  | — | — | — |  |  |  |  |  | — |
| 一 | ××示范区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | ××示范区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1、示范区名单按优先支持顺序填列。

2、村庄名称，按建制村名称填列。

3、村庄所在地，按市、县、乡镇全称逐级填写。

4、所属流域区域，按湘江流域、洞庭湖区域填列名称。不属上述范围的，按实际情况填列。

5、项目类型，流域治理和农村饮用水水源地保护简称“饮水”，生活污水和垃圾处理简称“生活”，畜禽水产养殖污染治理简称“畜禽”，综合整治简称“综合”。

6、建设内容，简要概述技术工艺、处理规模等，可结合湖南省2011年农村环境连片整治示范项目预算测算参考表（附表4）。

7、预期目标，按《指南》中要求的不同类型综合整治项目目标要求分别填列，示范区域总体预期目标，定性、定量描述，并总结提升经验，体现示范目的，且相关指标不得低于指南要求的最低限值。

8、问题特别严重的村庄，在备注栏中标注“严重”。

9、“其他自筹资金”投入需说明具体来源及金额。

10、此表须提供EXCEL版本。

11、市州环保局、财政局须盖章确认。

附表2:

湖南省2011年农村环境连片综合整治示范区

项目申请报告

| 基本情况 | 示范区名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 包含连片村庄数量、名称 |  | 集中连片村庄打捆填报（**村、**村……）。 |
|  | 所在地 |  | 按市、县逐级填列 |
|  | 人口(人)、户数（户）、面积（亩） |  |  |
|  | 农民年人均纯收入（元/年） |  |  |
|  | 区域的主要产业结构 |  | 指种植业、养殖业、乡镇工矿企业、旅游业等的主要情况。 |
| 主要环境问题及原因 | 指因人为活动造成的环境污染问题，包括污染范围、主要污染源、产生的危害等。字数不少于200字。 |  |  |
| 拟采取的主要措施 | 饮水：拟划定的饮用水水源保护区范围、水源保护措施（包括饮用水水源地排污口拆除、截污及隔离设施建设、标志设置的规模、类型等）； 污水：污水处理设施类型、拟采取的工艺、出水水质、处理规模等； 垃圾：拟选取的垃圾收运－处理模式、设计收运处理量、村庄所在地（乡镇、县市）是否已经建立垃圾处理设施等； 畜禽：拟选取的污染治理或资源化模式、主要工艺、处理规模、处理污水和粪便去向； |  |  |
| 预期目标 | 相关指标不得低于《指南》要求的最低限值。 |  |  |
| 进度安排 | 分年度和月份进行描述。 |  |  |
| 已开展工作 | 能够提供相应证明材料的，将证明材料附后。 |  |  |
| 投资需求 | 说明总投资和申请专项资金情况；参照测算参考表（附后）进行测算；对申请专项资金的建设内容应进行单独说明。 |  |  |
| 县（区、市）人民政府意见： 是否同意项目申报，并承诺配套资金足额落实到位，专项资金专款专用，申报的项目按时保质完成。 |  |  |  |
|  |  | 示范区所在地县（区、市）人民政府（公章） |  |
|  |  | 年 月 日 |  |

附表3:

湖南省2011年农村环境连片综合整治示范项目

村庄申请报告

| 基本情况 | 村庄名称 |  | 按建制村名称填列 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  | 按市、县、乡镇逐级填列。 |
|  | 人口(人)、户数（户）、面积（亩） |  |  |
|  | 农民年人均纯收入（元/年） |  |  |
|  | 自然生态条件（在相应选项上打“√”） |  | □平原 □丘陵或山区 □冻土层 |
|  | 村庄的主要产业结构 |  | 指种植业、养殖业、乡镇工矿企业、旅游业等的主要情况。 |
| 主要环境问题及原因 | 指因人为活动造成的环境污染问题，包括污染范围、主要污染源、产生的危害等。字数不少于200字。 |  |  |
| 拟采取的主要措施 | 饮水：拟划定的饮用水水源保护区范围、水源保护措施（包括饮用水水源地排污口拆除、截污及隔离设施建设、标志设置的规模、类型等）； 污水：污水处理设施类型、拟采取的工艺、出水水质、处理规模等； 垃圾：拟选取的垃圾收运－处理模式、设计收运处理量、村庄所在地（乡镇、县市）是否已经建立垃圾处理设施等； 畜禽：拟选取的污染治理或资源化模式、主要工艺、处理规模、处理污水和粪便去向； |  |  |
| 预期目标 | 相关指标不得低于《指南》要求的最低限值。 |  |  |
| 进度安排 | 分年度和月份进行描述。 |  |  |
| 已开展工作 | 能够提供相应证明材料的，将证明材料附后。 |  |  |
| 投资需求 | 说明总投资和申请专项资金情况；参照测算参考表（附后）进行测算；对申请专项资金的建设内容应进行单独说明。 |  |  |
| 村庄所在地县（区、市）人民政府意见： 是否同意项目申报，并承诺配套资金足额落实到位，专项资金专款专用，申报的项目按时保质完成。 |  |  |  |
|  |  | 村庄所在地县（区、市）人民政府（公章） |  |
|  |  | 年 月 日 |  |

附表4：

___县___乡（镇）___村（社区）农村环境连片整治示范项目预算测算参考表

| 项目类别 | 支出项 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 项目预算金额（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 | 申请专项资金 |  |
|  | 合 计 |  | — | — |  |  | 规格型号 |
| 饮用水水源地保护 | 截污设施（防护栏） | 米 |  |  |  | — |  |
|  | 保护水源警示标志 | 个 |  |  |  | — |  |
|  | …… |  |  |  |  | — |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 生活污水处理 | 人工湿地 | 平方米 |  |  |  | — |  |
|  | 氧化塘 | 平方米 |  |  |  | — |  |
|  | …… |  |  |  |  | — |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 生活垃圾处理 | 垃圾桶（箱） | 个 |  |  |  | — |  |
|  | 垃圾收集车 | 辆 |  |  |  | — |  |
|  | …… |  |  |  |  | — |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 畜禽养殖污染治理 | …… |  |  |  |  | — |  |
|  | 小计 |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  |  | — |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

1、“支出项”可根据实际情况进行调整

2、此表须提供EXCEL版本

附表5：

湖南省农村环境连片综合整治示范区基本情况摸底表

| 序 号 | 所在县（市、区）﹨乡（镇）﹨村 | 是否获得环境优美乡镇称号(级别\年份) | 是否开展环境优美乡镇创建 | 是否获得生态村称号(级别\年份) | 是否开展生态村创建 | 是否有其它新农村建设项目(级别﹨实施年份) | 所在县（市、区）是否建成县级垃圾处理设施（2011年6月30日前） | 所在县（市、区）是否建立（乡﹨镇）农村环保机构 | 所在县（市、区）是否安排过中央或省级农村环保专项资金 | 所在县（市、区）是否已开展或者示范区是否已开展农村环境连片综合或专项整治（具体区域） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | X X示范区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1、村庄名称，按建制村名称填列。

2、示范区所在地，按市、县、乡镇全称逐级填写。

3、根据实际情况,直接填写“是”或“否”，有其他说明填在备注栏。

4、项目类型，专项分为农村饮用水水源地保护简称“饮水”，生活污水和垃圾处理简称“生活”，畜禽水产养殖污染治理简称“畜禽”，综合整治简称“综合”。

5、此表须提供EXCEL版本

附表6：

村庄连片整治成效考核标准

| 考核内容 |  | 考核要求 |
| --- | --- | --- |
| 水源清洁 | 饮用水水源水质 | 水源地得到有效保护，受污染的引用水水源水质得到改善和恢复，区域饮水安全得到保障。 |
|  |  | 水源地水质满足《国家地表水环境质量标准（GB3838-2002）》或《地下水质量标准GB∕T14848-93》的相关要求；受益地区村民饮用水卫生合格率≥90%。 |
|  | 水环境质量 | 区域水体环境得到改善，消除水体黑臭、堵塞等问题。 |
|  |  | 水体水质达到所属地表水环境功能区水质标准要求。 |
| 家园清洁 | 生活垃圾处理 | 生活垃圾统一收集和处理，村庄、水体、河岸清洁、无暴露垃圾、无乱搭乱建棚舍、无秸秆乱堆乱放，河道、池塘等水面无漂浮物。 |
|  |  | 村庄生活垃圾定点存放清运率要达到100%，生活垃圾无害化处理率≥80%。 |
|  | 生活污水处理 | 生活污水采取核实方式进行了处理 |
|  |  | 生活污水集中处理率≥80%，建设分散污水处理设施的，建有配套污水处理设施的农户比例要达到≥80%。 |
| 田园清洁 | 畜禽养殖污染防治 | 规模化畜禽养殖场与居民集中区设置符合要求的防护距离，养殖专业化圈养并与居民集中区分离。村庄、道路、水体周边消除露天粪堆（坑） |
|  |  | 建设畜禽养殖废弃物集中处理和利用设施的，要求畜禽粪便综合利用率≥80%；建设分散利用设施的，要求建有配套处理设施的农户比例达到80%以上。 |

附件2：

湖南省农村环境连片综合整治示范区

实施方案编制技术要则

（试行）

我省是农业大省，农村地域广阔，农村人口众多，随着农业产业化的发展，农村环境问题日益严重。为加强对农村环境连片综合整治示范区建设的指导，解决突出的农村环境问题，使全省各地农村环境连片综合整治示范达到预期目标与效果，特制定本要则。

本要则规定了农村环境连片综合整治示范区区域概况、污染现状，示范区综合整治总体目标与具体指标，项目内容与实施计划，投资估算、预期成效、运行管理与组织实施的编制要求。

一、项目示范区背景

（一） 项目示范区域概况

简要介绍拟开展环境连片整治的示范区基本概况，主要包括：区位条件与地理位置，示范区自然资源与环境，社会经济发展等，重点是农村经济、产业结构、村庄建设、基础设施情况。

（二）示范区污染现状分析

对示范区进行调查与分析，弄清楚该区域生活污水、生活垃圾、禽畜粪便排放量、排放去向、排放规律，弄清楚该区域饮用水源地环境状况，说明示范区范围内饮用水源地污染受影响的农村人口数量。

（三） 拟解决的突出环境问题

根据项目示范区自然资源与环境调查分析，提出拟开展治理的连片村庄目前存在的主要环境问题：

1、项目示范区主要环境问题类型及其影响范围和人口规模

2、项目示范区主要环境问题的形成成因

3、开展环境污染治理必要性分析，并具体数据说明开展连片治理的紧迫性，

二、 目标任务

（一）总体目标

通过农村环境连片综合整治示范工程建设，用1年左右的时间建设湖南省项目示范区农村环境基础设施、乡镇环境监督与管理机构、农村环境监督与管理制度和机制，有效解决湖南省项目示范区农村饮用水源水质、生活垃圾、生活污水以及禽畜粪便等污染环境问题，使示范区农村环境明显改善、人民生活水平与生活质量不断提高。

（二）具体指标

根据《国家农村小康环保行动计划》、《国家级环境优美乡镇验收标准》、《国家级生态村创建标准》、《湖南省人民政府办公厅转发省环保局等单位关于做好农村环境保护工作意见的通知》、《湖南省农村环境保护“四洁”工程示范村建设规划》等有关指标要求，从示范区域环境状况改善程度、示范区域农村污染防治能力、示范区域农村监管能力、示范区域环境宣传教育等四个方面确定湖南省农村环境连片综合整治示范实施方案指标体系，作为综合整治成效评估指标。（见表1）

表1  项目示范区农村环境连片综合整治与成效评估指标

| 考核内容 | 指标名称 | 总体目标 |
| --- | --- | --- |
| 连片整治 | 连片整治率（%） | ≥80 |
| 清洁水源 | 受益地区村民饮用水合格率（%） | ≥90 |
|  | 地表水环境质量 | 按功能分区达标 |
| 清洁家园 | 生活垃圾定点存放清运率（％） 无害化处理（％） | 100 ≥80 |
|  | 生活污水处理率（％） | ≥80 |
| 清洁田园 | 畜禽养场粪便综合利用率（%） | ≥80 |
| 环保宣传 | 环境保护知识普及率（％） | ≥95 |
|  | 村民环境保护自主参与率（％） | ≥90 |

三、示范区项目内容与实施计划

（一）连片整治示范内容

以饮用水水源保护和人居环境质量改善为主要目标，重点开展与区域环境质量改善密切相关的村庄环境连片综合整治。连片综合整治主要内容如下：

1、饮用水水源地环境保护工程

2、农村生活污水整治工程

3、农村生活垃圾整治工程

4、农村畜禽养殖污染治理工程

（二） 连片综合整治示范项目技术

1、技术选取原则

（1） 符合国家技术规范和政策要求原则。

（2） 因地制宜、循序渐进和分类指导原则。

（3） 减量化、资源化、无害化原则。

（4）“三结合”原则。分散处理与集中处理相结合、城镇与周边农村污染治理相结合、农村生活与农业生产污染防治相结合的原则。

（5）“三低一 广一简单”原则。投资成本低、维护成本低、运行费用低，辐射面广、操作简单原则。

（6）“不重复”原则。对已建有污染治理设施的，如沼气池、户用污水净化池、小型净化槽系统、庭院式小型湿地处理系统、要充分利用，不重复建设原则。

2、饮用水水源地保护技术要求

（1）农村集中式饮用水水源地保护

对农村集中式饮用水水源地提出明确的环境保护措施，如饮用水水源地排污口拆除、截污及隔离设施建设、在饮用水源保护区设立界标、交通警示牌、宣传牌标志等。

（2）农村分散式饮用水水源地保护

围绕示范区内分散饮用水水源地取水点位置、供水量、取水方式，明确提出不同的污染防治措施。并设置饮用水源保护标志等。

3、生活污水连片处理技术

（1）农村雨水污水收集技术

a、农村雨水收集。农村雨水宜利用边沟和自然沟渠等进行收集和排放，通过坑塘、洼地等地表水体或自然入渗进入当地水循环系统。鼓励将处理后的雨水回用于农田灌溉等。

b、农村污水收集。人口密集、经济发达、并且建有污水排放基础设施的连片村庄，可采取合流制收集污水；对于人口分散、干旱半干旱地区、经济欠发达的连片村庄，可采用边沟和自然沟渠输送，也可采用合流制。

（2）农村生活污水分散式处理技术

治理区域范围内村庄布局分散、人口规模较小、地形条件复杂、污水不易集中收集的连片村庄，宜采用无动力的小型净化槽技术、庭院式小型湿地处理技术、户用污水净化池等分散处理技术和设施。

（3）农村生活污水集中式处理技术

a、在土地资源相对丰富、气候条件适宜的农村，鼓励采用集中自然处理技术，如氧化塘技术、人工湿地技术等；

b、村庄布局相对密集、人口规模较大、经济条件好、村镇企业或旅游业发达的连片村庄，宜采用活性污泥法、生物膜法和人工湿地等集中处理技术，其中，位于饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域的村庄，须按照功能区水体相关要求及排放标准处理达标后排放。

（4）处理后的污水处理技术

对于处理后的污水，宜利用洼地、农田等进一步净化、储存和利用，不得直接排入环境敏感区域内的水体。

（5）城乡一体化处理技术方案

距离市政污水管网较近、符合高程等接入要求的村庄污水可采用。

4、生活垃圾处理技术

（1）农村生活垃圾分类收集技术

生活垃圾分类收集，设置垃圾分类收集容器。对金属、玻璃、塑料等垃圾进行回收利用；危险废物应单独收集处理处置。禁止农村垃圾随意丢弃、堆放、焚烧。

（2）“户分类——村集中——乡镇转运——县处理”技术模式

对于城镇周边和环境敏感区的示范区，在分类收集、减量化的基础上可通过“户分类、村收集、镇转运、县市处理”的城乡一体化模式处理处置生活垃圾。

（3）有机垃圾堆沤、无机垃圾填埋技术

布局分散、经济欠发达、交通不便的村庄，实行户分类——组集中——村填埋技术。通过分类回收，90%的生活垃圾实现资源化回收利用，仅有10%进行卫生无害化填埋。对无法纳入城镇垃圾处理系统的农村生活垃圾，应选择经济、适用、安全的处理处置技术，在分类收集基础上，对于砖瓦、渣土、清扫灰等无机垃圾，可作为农村废弃坑塘填埋、道路垫土等材料使用，采用无机垃圾填埋处理。

有机垃圾则进行静态堆肥处理，或与粪便、污水处理产生的污泥及沼渣等混合堆肥；亦可混入粪便，进入户用、联户沼气池厌氧发酵有机垃圾堆肥处理等技术。

5.  畜禽养殖污染防治技术

（1）养殖清洁生产技术方案

包括通过优化饲料配方、提高饲养技术、改进清粪工艺等措施减少养殖污染物产生量和处理量。

（2）“上山下乡”技术方案

对于山区的养殖散户，可以采用上山下乡技术方案，即粪尿全部排入传统的沤粪池发酵，发酵后变成液态肥，到山上浇灌果树、茶园、油茶园等，下乡则浇灌稻田、菜地等，实现污染物减量排放。

（3）种养平衡技术

种植专业户与养猪专业户以经济联系起来，按照每万头猪场需要7 hm2农田计算，选址养殖场与设置养殖规模，使其周边有足够的可以消纳粪污的农田，使养猪业和种植业同步的按比例发展，以满足种植业需要为准。

（4）多功能生物活性垫料及其配套技术方案

在肉猪栏舍全面铺设多功能生物活性垫料，生猪粪尿在多功能生物活性垫料发酵降解消化，变成有机肥，从而达到免冲洗栏舍，粪尿变成有机肥，实现源头污染物减排的目标。

（5）能源生态型（物质循环利用型生态系统）技术

a、禽畜粪便——沼气（燃用）——稻、菜、果、鱼生态技术

b、禽畜粪便——沼气（发电）——稻、菜、果、鱼生态技术

（6）有机堆肥处理技术

a. 自然好氧堆肥技术

b.工厂化生产有机肥技术

（三） 连片综合整治项目配套能力建设方案

（1）项目示范区环境监督管理能力建设方案

a、直管县成立环境连片综合整治示范领导小组及其办公室，县长任组长，县环境保护局局长任办公室主任。工作经费由同级地方财政列支。

b、示范区乡镇成立环境保护管理机构，配备环境保护专干1-2名。

（2）项目示范区环境监测能力建设方案

县环境保护监测站加强监测能力建设，增加相应监测设备，增加监测技术人员编制，能够开展示范区环境连片综合整治环境监测，工作经费由同级地方财政列支。

（3）项目示范区村民环境宣传教育建设方案

a、示范区建立农村环境保护学校。进行环境保护知识培训，环境保护宣传、示范项目介绍、项目技术培训、操作与管理培训。

b、各市、县级新闻媒体宣传，设置电视、报纸、宣传专栏。

（4）项目示范区环境管理新机制新模式建设方案

a、县环境保护局为环境连片综合整治示范区负责单位，负责具体组织、协调与管理工作。

b、成立农村环境保护协会。

c、建立农村环境保护合作社。

（四） 项目建设实施计划

实施方案需明确连片整治示范项目的实施进度安排，列出工程量进度与时间对照表，作为项目实施进度后期考查依据。

四、投资测算

（一）投资测算依据

在实施方案中，根据《建设项目经济评价方法与参数》、《投资项目可行性研究指南》、《建设工程设计文件编制的规定》进行编制、《全国统一市政工程预算定额》GYD-306-1999，以及设备购置费（定型设备按厂家询价计划）、安装工程费（按类似工程估算指标估列）、建筑工程费（根据建设构筑造构形式，采用类似工程估算指标以每平方米（每立方米）造价估列）统一口径，进行示范区项目投资估算。

（二）总投资估算与年度计划

根据投资估算依据，测算治理所需的资金总额，并根据治理规模和具体治理内容，给出资金需求计划。

统一按工程设备费用、土建工程费用、设备安装费用、项目设计费用、调试与管理费用、环境监测与监督管理能力建设费用、环境宣传教育建设费用等计算总投资额。并按要求列出投资计划。

（三）资金筹措

省级和示范区所在县（市）共同按中央投入资金总和1︰1配套，省级财政与地方财政各按4︰6分担。明确治理所需资金来源，包括申请中央财政专项资金、省级财政配套资金、地方财政配套资金数额以及乡（镇）、村、农户的资金投入。

五、 预期成效

（一）示范区农村环境明显改善

1、饮用水水源地环境

在饮用水源保护区内设置了饮用水水源地水源地防护设施建设，污染源拆除、废弃物清理，水源水质得到恢复。

2、人居环境、公共环境环境

包括受污染的河流、沟塘等水体环境改善，农民居住区（点）生活污染治理，人体环境健康危害消除等方面。

3、环境污染得到有效遏制

农村生活污水、生活垃圾以及畜禽养殖污染得到有效治理，种植业面源污染控制，历史遗留工矿污染治理或缓解等。

（二）农村环境管理机制完善

1、区域农村环境管理体制和运行机制

建立了示范区领导小组、示范区乡镇环保管理站和环保专干人员队伍建设，并建立了相关工作制度、示范区共享环保设施管理制度等。

2、农村环境保护政策

通过示范项目实施，在完善农村环保经济政策和投融资政策方面取得成效。

3、资金投向引导

通过中央资金支持，在带动地方财政资金投入，并以农村环保为主线，整合相关涉农资金，吸引社会资金方面成效。

4、实用技术推广

通过示范项目实施，在推广农村环保实用技术，提高治理成效方面效果。

（三）保障和改善民生

通过示范项目实施，在改善农村环境状况的同时，为农民增加收入或降低生产生活成本创造条件，提高农村环境综合整治对区域环境质量改善的贡献能力。

六、运行管理

（一）示范区项目运行维护资金来源

探索建立治污设施运行维护资金保障机制是连片示范的一项重要内容，实施方案中需明确示范区域治污设施的运行维护费来源、经费数额，以及资金保障方案。可以采取政府投入、从受益者收取适当费用、生态补偿、市场化运作等形式获取运行于维护资金。

（二）示范区项目设施管理与维护

探索建立项目设施运行运行、维护管理机制，确保项目设施的正常运行，并发挥作用。实施方案中需明确示范区域项目设施的运行与维护管理责任主体，运行与维护监督、运行与维护管理方案。可以考虑建立环境保护公司运作、成立县级工程管理委员会、物业公司、农村环保合作社、农户自主管理分户治污设施，实行“自愿、自主、自用、自管”的多种形式的管理机制与模式。

七． 组织实施

（一）明确职责

1、项目所在市（州）、省管县成立由政府牵头，环保、财政、农业、卫生、林业、发改委、国土、水利、建设、交通等部门参加的项目领导小组，负责项目协调、项目整合、配套资金落实等工作。县环境保护管理机构参与项目实施方案制定，负责监督建成后的运行管理等；县财政部门负责资金监管，并参与项目的实施与管理等；县农业部门负责新农村建设、沼气池推广、农村面源污染防控、参与畜禽水产养殖治理等；县卫生部门负责改厕改水等；县林业部门负责造林绿化等；县发改部门负责项目的立项等；县国土部门负责土地综合整理等；县水利部门负责人畜饮水工程、水利设施建设等；县建设部门参与农村垃圾收集处理；县交通部门负责农村公路建设等。

2、项目示范区整治工作由所在（县、市、区）人民政府负责。

3、村庄职责。连片整治村庄为建设单位，负责具体的整治工作。

（二）资金保障

提出项目建设资金来源保障措施，包括各级地方政府投入、把实施连片整治列入年度预算、各类涉农资金整合使用等。

（三）加强监管

提出项目和资金全程监管措施，包括示范项目所在环保部门建立健全项目督查考核制度，定期开展现场督查和调度工作，项目完成后及时开展考核验收等。明确提出项目验收后1年，示范项目所在省要组织连片综合整治项目环境成效评估工作。

（四）创新机制

提出探索示范区农村环境连片综合整治工作新机制、新模式，提出项目运行和管理的措施，在示范区开展农村环境监测、监察、宣传培训的措施，保障治理成效长期维持。

1、建立基层农村环境保护合作组织，提出引导村民参与项目运行和管理的措施，包括通过制定村规民约、召开村民代表大会等方式。

2、建立基层农村环境保护村民代表大会。

3、建立基层农村环境保护学校，进行宣传培训。

4、环境保护公司（承担项目）专营大中型环境保护设施运行维护。

5、分散式环境保护设施由农户投工投劳进行其运行与维护。

附件3：

2011年湖南省农村环境连片综合整治示范项目

申报候选县（市、区）名额分配表

| 市 州 | 候选县市区名额 |
| --- | --- |
| 长沙 | 4 |
| 株洲 | 4 |
| 湘潭 | 3 |
| 岳阳 | 3 |
| 常德 | 3 |
| 益阳 | 3 |
| 衡阳 | 3 |
| 郴州 | 3 |
| 永州 | 3 |
| 娄底 | 3 |
| 邵阳 | 2 |
| 怀化 | 2 |
| 湘西自治州 | 2 |
| 张家界 | 2 |
| 总计 | 40 |