附件二

湖南省“数字环保”工程达标验收管理暂行办法

第一条  为适应新形势下环境监管能力建设的需要，加快建设先进的“数字环保”体系，加强和规范“数字环保”工程达标验收管理工作，制定本办法。

第二条　本办法适用于市州局级“数字环保”工程建设考核验收管理。

第三条《湖南省“数字环保”工程建设标准》为“数字环保”工程建设的基本依据。各市州局可根据实际制订高于省级标准的地方性标准。

第四条《湖南省“数字环保”工程建设达标验收计分细则》为“数字环保”工程建设达标考核验收的依据。达标验收考核内容包括环境信息基础能力建设、环境信息资源中心建设和环境业务应用平台建设三部分，按照分项考核计分原则，总分100分，长株潭市局分值不低于90分，其它市局分值不低于80分，方可认定为“数字环保”工程建设达标单位。

第五条　湖南省“数字环保”工程建设达标验收实行省级统一组织验收管理，省厅统一负责组织各市州局“数字环保”工程达标验收工作。

第六条 申请验收的市州局向省厅提交申请报告，包括工作措施、“数字环保”工程建设取得的成效和经验、存在问题及下一步工作计划等内容的工作报告以及包括预评分表、机构设置和人员编制、经费保障与业务用房情况说明、软硬件配置统计、信息资源中心建设、环境业务应用平台建设情况等内容的技术报告。

第七条　负责验收的省厅成立“数字环保”工程建设验收委员会，验收时可邀请所在地政府、编办、财政等部门人员参加。验收委员会应进行逐项考核、记分，现场检查，并形成验收意见。

第八条　经验收的单位由省厅颁发统一样式和规格的标牌。

第九条　对于弄虚作假、蒙蔽“数字环保”工程验收工作的，一经查实，由省厅取消达标称号，收回达标标牌，并通报批评。

第十条　本办法由湖南省环境保护厅负责解释。

第十一条　本办法自发布之日起执行。