湖南省废塑料加工利用行业污染专项整治工作

简  报

2012年第2期

湖南省固体废物管理站                 二〇一二年十二月四日

- 废塑料加工利用行业污染整治工作取得阶段性成效

岳阳市：一是加强领导，落实任务。成立全市废塑料加工利用行业污染专项整治工作领导小组，由局长李国保担任组长，周兴，傅平，李石六，万世良任副组长，领导小组办公室设固废与辐射管理站。负责全市专项整治日常工作和协调市发改委、市商务局以及电力局等部门的相关工作，并已对全市废塑料加工利用行业污染专项整治工作作出部署。二是摸清底子，大力推进整治。目前，岳阳市从事废塑料加工利用企业和个体户共有462 家，其中汨罗市有390家，占84.42﹪。汨罗市的加工单位和个体户主要集中在新市镇和城郊乡，其中新市镇有203家（约占52%），城郊乡有164家（42%）。废塑料加工利用单位整治工作重点突出规模企业的达标、废塑料进口利用单位规范和无证经营单位三个方面的整治。通过重点单位的整治，促进了企业自觉履行环保责任的意识，带动和推动了全市的整治工作。三是建立长效机制，实现有效管理。汨罗市是废塑料行业污染专项整治工作重点地区，由于该市废塑料加工行业历史悠久，点多面广，相对分散，污染较重，且牵涉面广，整治难度大，整治工作任务繁重。11月22日，汨罗市人大作出决定，在全市开展废塑料、废橡胶、再生铝等专项整治，由市政府正式实施。平江县从今年4月初开始至7月底进行了为期4个月的专项整治行动，出动执法人员180余人次，对伍市镇和瓮江镇境内的废塑料加工非法企业进行了依法取缔，共取缔废塑料加工厂37家。

长沙市：一是领导高度重视，狠抓工作落实。专门成立了以黎建局长为组长，刘诗题副局长为副组长，市环保局相关处室负责人、各区县（市）环保局局长为成员的废塑料加工利用行业污染专项整治工作领导小组，领导小组办公室设在市环境监察支队办公室。各区县（市）环保局也成立了相应的工作领导小组，并结合辖区实际情况，制定了具体的实施方案，确定了专门的联络员。由市环保局牵头，联合市发改委和市商务局下发了《关于开展废塑料加工利用行业污染专项整治工作的通知》（长环联[2012]11号）文件，确定了长沙市废塑料加工利用行业污染专项整治工作目标、整治范围和对象以及具体的整治任务。二是采取有效措施，整治成效显著。组织对辖区内废塑料加工利用企业开展排查，摸清废塑料加工利用企业底数，建立详细台账。对涉及废塑料加工利用的企业开展宣传工作，传达文件精神。对废塑料加工利用行业存在的问题进行集中整治。积极协调解决相关企业在整治过程中遇到的困难和问题，采取政策引导。充分发挥统筹协调作用，加强协调配合，开展联合执法。目前，已取缔16家，关停6家，关停搬迁5家，停产2家，1家建成但未投产，责令限期完善环评审批手续7家。三是重视宣传报道，营造整治氛围。在长沙晚报、长沙新闻频道、长沙政法频道、湖南都市频道、潇湘晨报等媒体对废塑料加工利用行业污染专项整治工作宣传报道2篇/次。通过广泛深入宣传报道，形成了废塑料加工利用行业污染专项整治工作的良好社会氛围。

欢迎各地区、各单位及时向省环保厅固废站报送废塑料加工利用行业污染专项整治工作相关信息。

联系方式：0731-85698137（传真）

- E-mail：hngfz@126.com

- 送：厅领导、厅机关各处室；

- 省发改委、省商务厅；各市（州）环保局