湘环评函〔2014〕28号

湖南省环境保护厅
关于同意邵阳市友伟有色金属有限公司
3万t/a铅锌矿采选建设工程变更的函

邵阳市友伟有色金属有限公司:

你公司《关于申请批复邵阳市友伟有色金属有限公司3万t/a铅锌矿采选建设工程变更环境影响说明的请示》收悉。经研究，回复如下：

一、邵阳市友伟有色金属有限公司3万t/a铅锌矿采选建设工程位于邵阳市邵东县皇帝岭林场观音石村，工程环评报告文件2012年3月经我厅批复（湘环评 [2012]81号）。主要建设内容：采矿面积0.805km2，开采标高+560米至+200米，采用“平硐+暗斜井开拓”的地下开采方式，选矿采用浮选工艺，产品方案年产铅精矿345吨/年，锌精矿1737吨/年，配套尾矿库位于选厂西北约380m沟谷内，有效库容为41.2万m3，可使用21.6年。

由于尾矿库初期坝坝址位置紧邻山路，无法在坝下设置容积不小于200m3沉淀池和2000m3蓄水池，建设单位拟将尾矿库初期坝向库内方向推移53米，在调整出的范围建设废水收集处理设施，工程其他建设内容和环保要求不变。

根据湖南有色金属研究院编制的《邵阳市友伟有色金属有限公司3万t/a铅锌矿采选建设工程变更环境影响说明》和专家评估意见，在建设单位落实各项污染防治和风险防范措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，我厅同意工程尾矿库按照环评变更报告的内容实施建设。

二、根据环评报告书意见，尾矿库周边设置100m的规划控制范围，地方政府要严格控制用地规划，在控制范围内不得建设居民区、学校、医院等敏感建筑。

三、建设单位应认真履行相关环保责任，加强项目建设管理，严格执行环保“三同时”制度，确保项目环评报告及其批复提出的污染防治和风险防范要求落实到位。

四、邵阳市环境保护局、邵东县环境保护局负责该项目“三同时”日常监督检查工作。工程完成后，须报经邵阳市环保局同意后方可投入试生产，试生产三个月内，按建设项目环境保护“三同时”规定，申请环境保护项目验收，经我厅验收合格方可正式投产。

五、要按原环评批复要求执行。

湖南省环境保护厅

2014年3月26日