湘环评函〔2014〕52号

湖南省环境保护厅
关于同意湖南省兆亮电镀有限公司
电镀工业中心建设项目变更的函

湖南省兆亮电镀有限公司:

你公司《关于申请湖南省兆亮电镀有限公司电镀工业中心建设项目变更环境影响分析说明批复的请示》（湘兆发[2014]009号）等相关材料收悉，函复如下：

湖南省兆亮电镀有限公司电镀工业中心建设项目位于湘乡市工业园红仑产业区。项目环评报告于2010年2月经我厅批复（湘环评[2010]65号），主要建设内容：建设镀金、镀银、镀铜、镀铬、镀锌、镀镍及镀硬铬生产线，包含8个生产车间，其中1个车间专用镀锌、1个车间专用镀硬铬、6个车间布置内容一致其余镀种的生产线。

目前，企业根据实际生产情况，拟申请分两期建设，其中一期建设4个生产车间，包括1个专用镀硬铬车间、3个其余镀种车间（不含镀金、银），已投入试生产；二期建设剩余4个车间，包含1个专用镀锌车间和其余镀种车间，于2015年底建成。根据湖南省环境保护科学研究院编制的《湖南省兆亮电镀有限公司电镀工业中心建设项目变更环境影响分析说明》，项目总生产规模和环保要求不变，厂区污水处理站在一期完成建设。

经研究，我厅同意项目上述变更，余按原环评报告及批复执行。

湖南省环境保护厅

2014年6月6日