湘环评函〔2014〕84号

湖南省环境保护厅

关于同意长沙广汽江森汽车内饰系统有限公司

年产30万套汽车内饰件项目建设变更的函

长沙广汽江森汽车内饰系统有限公司:

你公司《关于申请审批报告》、省环境工程评估中心评估意见、长沙经济技术开发区管理委员会产业环保局预审意见等材料收悉。经研究，复函如下：

一、长沙广汽江森汽车内饰系统有限公司年产30万套汽车内饰件项目位于长沙经济技术开发区，项目环评报告于2011年11月经我厅批复（湘环评[2011]350号）。目前，企业根据实际生产情况，申请项目建设内容变更：1、生产规模：建设周期变更为分两期建设，目前一期15万套/年产能建成，二期15万套/年产能在2016年2月前完成。2、平面布局：生产辅助区、公用站房区由原来规划布置在西侧地块迁移至南侧地块。在现有联合厂房北侧新建1栋面积610.58m2辅助用房。3、生产工艺：增加仪表板喷胶工序，并采用数控机床代替水力切割机。新增1组机器人喷胶系统、1套手工喷胶设备、1台数控机床、1台粉碎机。

二、根据长沙市环境科学研究院编制的《长沙广汽江森汽车内饰系统有限公司年产30万套汽车内饰件项目建设变更环境影响评价补充说明》和专家评审意见，在建设单位严格落实环评变更报告提出的各项污染防治和风险防范措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，我厅同意项目上述内容变更。

湖南省环境保护厅

2014年8月25日