湖南省环境保护厅

关于湖南省浏阳（黄泥界）至醴陵高速公路竣工

环境保护验收意见的函

湖南省浏醴高速公路建设开发有限公司：

你公司关于《关于申请湖南浏阳（黄泥界）至 醴陵高速公路竣工环境保护验收的函》（浏醴高速函[2015]9号）及相关资料收悉。经研究，函复如下：

一、湖南省浏阳（黄泥界）至醴陵高速公路位于湖南省的东部，路线为南北走向，起于平江和浏阳分界点黄泥界，终于醴陵石板杉乡，起点顺接岳阳至平江高速公路，终点顺接醴陵至攸县高速公路。公路主线采用双向四车道高速公路标准，全长99.196km，设计车速为100km/h，路基宽度26.0m。全线共设置特大桥2 座，全长2426.76m；大桥53 座，全长13560m；中小桥4 座，全长245.84m；互通立交9 处，分离式立交9 处；隧道1座，全长405 米；通道136 道，天桥10 座，全线设服务区2 处、养护工区2 处、监控管理分中心1 处和匝道收费站7 座。项目总投资759746 万元，环保投资为51887.6628万元。工程于2009年12月正式动工，2012年12月底正式通车试运行。

二、湖南省环境保护科学研究院编制的《湖南省浏阳（黄泥界）至醴陵高速公路竣工环境保护验收调查报告》表明：

（一）生态环境：公路影响区域内无国家重点保护的野生动物，工程建设没有对陆生动植物产生明显影响。

本项目建成运行后对公路沿线可绿化路段均进行了乔、灌、草立体生态绿化。路基防护与水土保持、环境保护相结合，综合考虑美观、经济和实用性和各路段不同的地质水文条件，根据实地情况及路堤高度，采用不同的防护措施对全线进行防护，符合施工、环评和设计要求。2015年4月通过了湖南省水利厅的专项水土保持竣工验收。

（二）水环境：

1、本项目主线共设置大桥55 座，中小桥4 座，主要跨越的河流为捞刀河、浏阳河。根据施工期监测结果，跨越浏阳河、捞刀河的桥梁所在河段水质除悬浮物略有超标外，其他均达到了国家《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类水质标准。

2、路源水的排水系统完整，坡面生态防护有效充分，设有水沟、边沟、排水沟、急流槽等设施，汇水的去向主要是自然水系、农灌渠，对沿线水质没有明显影响。

3、各公路辅助设施（服务区、收费站）均设置有相应的污水处理设备， 经处理后各公路辅助设施污水水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

（三）大气环境：本项目施工期间采取将拌和场、材料堆放场等设置均远离居民区的地方，设置隔离挡板，拌和设备加装了除尘装置，及时洒水抑尘等措施。根据施工期噪声监测结果，沿线施工区周边居民区及学校环境空气总悬浮颗粒物均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。沿线服务区、收费站餐饮均以液化气、电作为能源，并安装了油烟净化器。

（四）声环境：施工期监测结果表明，工程区声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区要求。

对道路主线沿线200m 范围内具有代表性的敏感点的监测结果显示，各监测点位声环境质量全部满足《声环境质量标准》标准要求，监测的2处学校均达到《声环境质量标准》2 类标准要求。

（五）应急措施：建设单位制定了《湖南省浏阳（黄泥界）至醴陵高速公路突发环境事件应急预案》，本项目建设过程中没有发生过重大的污染事故。

三、湖南省浏阳（黄泥界）至醴陵高速公路高速公路项目环保审批手续齐全，生态保护和污染防治设施做到了环保“三同时”，主要污染物排放达到国家环保标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

四、项目部应继续做好路面养护，加强各环保设施的管理，实施运营期噪声跟踪监测，确保道路两侧声环境质量达标。

五、长沙市环保局、株洲市环保局、浏阳市环保局、长沙县环保局、醴陵市环保局负责项目营运期的环境监管。

湖南省环境保护厅

2016年1月7日

抄送：省交通运输厅、省高速公路管理局、长沙市环保局、株洲市环保局、湖南省环境保护科学研究院、浏阳市环保局、长沙县环保局、醴陵市环保局