附件2

2016年环境保护专项资金项目

绩效评价报告

湖南省环境保护厅

2017年4月

目    录

- 绩效评价依据……………………………………………………3

- 项目情况及管理…………………………………………………3

- 项目的实施及完成情况…………………………………………11

- 绩效评价工作情况………………………………………………16

- 绩效评价指标……………………………………………………17

- 存在的问题………………………………………………………17

- 下一步改进措施…………………………………………………18

- 相关建议…………………………………………………………18

附件：附表1 省级财政专项资金绩效评价共性指标表

附表2 2016年省级环境保护专项资金项目基础数据表

附表3 2016省级环境保护专项资金项目实施情况表

# 一、绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发[2015]8号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）。

（3）《湖南省财政厅关于做好2016年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩[2017]6号）；

（4）《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）；

（5）2013年10月湖南省财政厅印发的《预算绩效管理操作规程》；

（6）《湖南省环境保护专项资金使用管理办法》（湘财建〔2015〕100号）；

（7）其他与绩效评价有关的通知及规定，相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法、决算报告、项目审计报告和完成验收报告等。

# 二、项目情况及管理

# （一）项目概况

我厅环境保护专项由污染治理专项和环境监管能力建设与运维专项合并组成。2016年省级环境保护专项资金项目资金共计10.92亿元（含混合使用的中央专项转移支付资金），其中：市州项目292个，资金9.69亿元；省直项目79个，资金1.24亿元。上述资金共分9批下达，具体情况如下：

| 2016年环境保护专项省直项目资金安排明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 绩效评价责任单位 | 项目单位 | 项目名称 | 安排资金 | 备注 | 指标文号 |
| 1 | 省环境监测中心站南岳分站 | 省环境监测中心站南岳分站 | 南岳国家空气质量背景站自动化监测网络运行维护 | 50 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 2 | 省排污权交易中心 | 省排污权交易中心 | 排污权交易与管理平台运行成本支出 | 44 |  | 湘财建指〔2016〕48号 |
| 3 |  | 省排污权交易中心 | 排污权收费稽查与指标核查核算 | 27 |  | 湘财建指〔2016〕48号 |
| 4 |  | 省排污权交易中心 | 企业环境行为信用评价 | 33 |  | 湘财建指〔2016〕48号 |
| 5 |  | 省排污权交易中心 | 排污权指标回购收购及环境污染治理 | 3746 |  | 湘财建指〔2016〕48号 |
| 6 | 省环境应急与事故调查中心 | 省环境应急与事故调查中心 | 长沙、株洲、湘潭跨区域突发环境事件综合应急演练 | 15 | 应急项目 | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 7 |  | 省环境应急与事故调查中心 | 环境安全隐患排查治理专项工作 | 20 | 应急项目 | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 8 | 固废站 | 省固体废物管理站 | 危险废物转移监督管理 | 20 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 9 |  | 省固体废物管理站 | 废弃电器电子产品处理审核与监管工作 | 60 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 10 | 省环境信息中心 | 省环境信息中心 | 省级环境信息能力建设 | 230 |  | 湘财建指〔2016〕48号 |
| 11 |  | 省环境信息中心 | 环保信息系统运维费 | 120 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 12 |  | 省环境信息中心 | 政府购买服务-全省视频会议系统、信息安全、省级监控平台 | 120 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 13 |  | 省环境信息中心 | 网络租赁费 | 138.64 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 14 |  | 省环境信息中心 | 市州污染源自动监控平台运行经费 | 200 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 15 | 省环境监察局 | 省环境监察局 | 省环境监察移动执法能力建设 | 621.16 |  | 湘财建指〔2016〕48号 |
| 16 |  | 省环境监察局 | 排污费核查转型工作经费 | 30 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 17 |  | 省环境监察局 | 省管火电企业现场监管、排污费征收专项工作补助经费 | 40 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 18 |  | 省环境监察局 | 环境监察执法船运行、维护经费 | 10 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 19 |  | 省环境监察局 | 环境监察执法数据采集平台 | 53.5 |  | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 20 |  | 省环境监察局 | 省、市、县网络升级改造 | 179.2 |  | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 21 | 省环境监测中心站 | 省环境监测中心站 | 省级水质自动站运营管理经费 | 40 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 22 |  | 省环境监测中心站 | 污染源自动监控系统运营考核比对监测 | 50 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 23 |  | 省环境监测中心站 | 环境与健康调查经费 | 8 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 24 |  | 省环境监测中心站 | 重点污染源监督性监测经费 | 14 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 25 |  | 省环境监测中心站 | 省环境监测中心站仪器设备维护运行与更新 | 150 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 26 |  | 省环境监测中心站 | 环境质量监测网运行 | 50 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 27 |  | 省环境监测中心站 | 全省生态红线划定 | 35 |  | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 28 |  | 省环境监测中心站 | 重点污染源自动监控设施第三方运营评估费 | 50 |  | 湘财建指〔2016〕48号 |
| 29 |  | 省环境监测中心站 | 重金属专项监测 | 35.00 |  | 湘财建指〔2016〕46号 |
| 30 | 省环境工程评估中心 | 省环境工程评估中心 | 政府购买服务-环境影响评价技术评估 | 400 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 31 |  | 省环境工程评估中心 | 政府购买服务-湖南省十三五环保产业发展规划编制 | 30 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 32 | 省环境保护宣教中心 | 省环境保护宣教中心 | 环境应急管理专题宣传 | 10 | 应急项目 | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 33 |  | 省环境保护宣教中心 | 农村环境综合整治宣传片及手册 | 30 |  | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 34 |  | 省环境保护宣教中心 | 湖南省全民环境教育项目 | 170 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 35 |  | 省环境保护宣教中心 | 环保自愿者保护湘江“绿色卫士”行动项目 | 100 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 36 | 省辐射环境监督管理站 | 省环保厅系统财务 | 全省核与辐射重点县区监管能力建设 | 320 | 由省统一进行设备采购 | 湘财建指〔2016〕48号 |
| 37 |  | 省环保厅系统财务 | 核与辐射环境应急车辆购置余款 | 19 |  | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 38 |  | 省辐射环境监督管理站 | 省辐射环境监督站辐射环境监测、监管能力建设 | 318 |  | 湘财建指〔2016〕48号 |
| 39 |  | 省辐射环境监督管理站 | 政府购买服务-核与辐射应急监测与快速响应系统运维保障 | 30 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 40 |  | 省辐射环境监督管理站 | 核与辐射环境应急演练 | 70 |  | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 41 | 省环境保护科学研究院 | 省环境保护科学研究院 | 农村环境综合整治验收购买服务 | 100 |  | 湘财建指〔2016〕45号 |
| 42 |  | 省环境保护科学研究院 | 湖南省石煤提钒污染防治技术政策研究 | 50.00 |  | 湘财建指〔2016〕46号 |
| 43 |  | 省环境保护科学研究院 | 环境与健康调查经费 | 10 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 44 |  | 省环境保护科学研究院 | 政府购买服务-十三五环保规划、水污染防治实施方案、大气污染实施方案、固体废物污染防治实施方案、主要污染物控制方案、生态环境保护规划、重金属污染防治实施方案、环境监管能力建设规划、吐鲁番环保规划等编制和新增湖泊绩效评价 | 270 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 45 |  | 省环境保护科学研究院 | 2015年新增湖泊（柘溪水库、铁山水库）项目绩效评价资金 | 30 |  | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 46 |  | 省环境保护科学研究院 | 农村环境综合整治2016年实施方案、洞庭湖生态经济区农村环境综合整治实施方案、洞庭湖及湘资沅澧生态环保调研、湖南省危险废物底数调查及跨省转入/转出机制研究 | 60 |  | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 47 |  | 省环境保护科学研究院 | 湖南省生物多样性保护优先区域（洞庭湖区域）规划编制 | 30 |  | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 48 |  | 省环境保护科学研究院 | 湖南省土壤污染防治实施方案编制 | 40 |  | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 49 |  | 省环境保护科学研究院 | 全省生态红线划定 | 194.43 |  | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 50 |  | 湖南省环境科学保护研究院 | 排查培训、信息库建设、饮用水源保护区划定、湖泊绩效评价等 | 500 |  | 湘财建指[2016] 254号 |
| 51 | 监测处 | 省环保厅系统财务 | 重点污染源自动监控设施第三方运营费 | 358 | 长沙华时捷环保科技发展有限公司 | 湘财建指〔2016〕48号 |
| 52 |  | 省环保厅系统财务 | 重点污染源自动监控设施第三方运营费 | 876 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 湘财建指〔2016〕48号 |
| 53 |  | 省环保厅系统财务 | 重点污染源自动监控设施第三方运营费 | 167 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 湘财建指〔2016〕48号 |
| 54 |  | 省环保厅系统财务 | 重点污染源自动监控设施第三方运营费 | 131 | 常德龙舞新技术有限公司 | 湘财建指〔2016〕48号 |
| 55 |  | 省环保厅系统财务 | 重点污染源自动监控设施第三方运营费 | 304 | 深圳市世纪天源环保技术有限公司 | 湘财建指〔2016〕48号 |
| 56 |  | 长沙华时捷环保科技发展有限公司 | 政府购买服务-省级水质自动站第三方运营 | 292 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 57 |  | 长沙华时捷环保科技发展有限公司 | 政府购买服务-省级水质自动站第三方运营 | 127.07 |  | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 58 | 法宣处 | 省环保厅本级 | 2016年环保立法调研 | 50 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 59 |  | 人民日报湖南分社 | 六五环境日专题宣传费用 | 6 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 60 |  | 湖南红网新闻网络传播有限责任公司 | 六五环境日专题宣传费用 | 44 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 61 | 人事处 | 省环保厅本级 | 湖南省环保系统干部（职工）大培训 | 200 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 62 | 科技处 | 中联重科股份有限公司 | 2015年度湖南省环保企业‘走出去’先进单位补助资金 | 20 |  | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 63 |  | 永清环保股份有限公司 | 2015年度湖南省环保企业‘走出去’先进单位补助资金 | 20 |  | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 64 |  | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 | 2015年度湖南省环保企业‘走出去’先进单位补助资金 | 20 |  | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 65 |  | 力合科技（湖南）股份有限公司 | 2015年度湖南省环保企业‘走出去’先进单位补助资金 | 20 |  | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 66 |  | 湖南湘达环保工程有限公司 | 2015年度湖南省环保企业‘走出去’先进单位补助资金 | 20 |  | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 67 |  | 湖南万容科技股份有限公司 | 2015年度湖南省环保企业‘走出去’先进单位补助资金 | 20 |  | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 68 |  | 湖南省和清环境科技有限公司 | 2015年度湖南省环保企业‘走出去’先进单位补助资金 | 20 |  | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 69 |  | 湖南麓南脱硫脱硝科技有限公司 | 2015年度湖南省环保企业‘走出去’先进单位补助资金 | 20 |  | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 70 |  | 湖南恒凯环保科技有限公司 | 2015年度湖南省环保企业‘走出去’先进单位补助资金 | 20 |  | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 71 |  | 长沙威保特环保科技股份有限公司 | 2015年度湖南省环保企业‘走出去’先进单位补助资金 | 20 |  | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 72 |  | 湖南农业大学 | 环境与健康调查经费 | 28 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 73 | 省洞庭湖生态环境监测中心 | 省洞庭湖生态环境监测中心 | 环境质量监测网运行 | 36 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 74 |  | 省洞庭湖生态环境监测中心 | 洞庭湖生态环境监测中心仪器设备维护运行与更新 | 100 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 75 |  | 省洞庭湖生态环境监测中心 | 全省生态红线划定 | 25 |  | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 76 | 长沙环境保护职业技术学院 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境与健康调查经费 | 10 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 77 |  | 长沙环境保护职业技术学院 | 湖南省环保系统干部（职工）大培训 | 350 |  | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 78 |  | 长沙环境保护职业技术学院 | 湖南省生物多样性保护优先区域（武陵山片区、南岭山区）规划编制 | 60 |  | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 79 |  | 长沙环境保护职业技术学院 | 湖南省突发环境事件应急预案修编 | 15 | 应急项目 | 湘财建指〔2016〕199号 |
|  |  |  | 合计 | 12350 |  |  |

2016年环境保护专项市州项目安排资金安排明细表

| 项目名称 | 下达金额（万元） | 指标文件 |
| --- | --- | --- |
| 农村环境综合整治整县推进项目 | 40000 | 湘财建指〔2015〕490号 |
| 农村环境综合整治整县推进项目 | 17640 | 湘财建指〔2016〕45号 |
| 重金属污染防治省级专项资金 | 27093 | 湘财建指〔2016〕46号 |
| 排污权试点工作项目经费 | 150 | 湘财建指〔2016〕48号 |
| 环境与健康调查经费 | 44 | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 环境质量监测网运行 | 361 | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 省管火电企业现场监管专项工作 | 140 | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 省级水质自动站运营管理经费 | 160 | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 重点污染源监督性监测经费 | 206 | 湘财建指〔2016〕49号 |
| 环境事故应急处置经费 | 250 | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 农村环境综合整治 | 30 | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 环保执法能力建设 | 500 | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 东江湖基线调查及湖南省文化科技卫生“三下乡”活动经费 | 256 | 湘财建指〔2016〕199号 |
| 第二批重金属污染防治省级专项 | 2792 | 湘财建指〔2016〕152号 |
| 第三批农村环境综合整治资金 | 2260 | 湘财建指〔2016〕107号 |
| 重点工业污染源排查整治 | 5000 | 湘财建指 [2016] 254号 |
| 合计 | 96882 |  |

# （二）环境保护专项资金立项依据

1、《排污费征收使用管理条例》（国务院令第369号）

2、《湖南省人民政府关于实施十大环保工程的通知》（湘政发[2012]23号）

3、《湖南省“十二五”节能减排综合性工作方案》

4、财政部、环保部关于印发《湖泊生态环境保护试点管理办法》的通知（财建[2011]464号）

5、《国务院关于重金属污染综合防治“十二五”规划的批复》（国函[2011]13号）

6、环境保护部 发展改革委 财政部关于印发《水质较好湖泊生态环境保护总体规划（2013-2020年）》的通知（环发[2014]138号）

7、《湖南省主要污染物排污权有偿使用收入征收使用管理办法》、《法制宣传教育第六个五年规划》

8、《全国环境监察标准化建设标准》、《环境监察标准化建设达标验收暂行办法的补充规定》、《关于印发<全国环保部门环境应急能力建设标准>的通知》、《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》

（三）资金申报及管理

我厅严格按照省财政厅、省环保厅联合发布的《湖南省环境保护专项资金管理办法》（湘财建〔2015〕100号）的要求，对环保专项资金按照合理分配、优化结构、公开透明的原则进行分配。在项目申报的过程中，我厅组织专家按照相关文件规定程序，对项目申报单位提供的项目申报材料、可行性研究报告和技术方案严格进行审查、打分，确保最后入围项目都符合国家产业政策和环境政策，能够充分发挥社会效益和环境效益。在资金下达方面，我厅与省财政厅对口处室实时沟通与协调，确保资金及时下达。

# 三、项目的实施及完成情况

（一）农村环境综合整治项目

今年是我省农村环境综合整治全省域覆盖工作开展的第二年，按照环保部、财政部要求，我厅联合省财政厅组织编制了《湖南省2016年农村环境综合整治实施方案》，启动了最后35个县市区农村环境综合整治整县（市、区）推进，下拨整治资金6亿元。截至目前，除长沙3个无农村分布的城区外，全省126个县市区全部启动了整县推进工作，实现了农村环境综合整治全省全覆盖。

2016年环保部下达我省农村环境综合整治任务为3000个村，我省计划完成农村环境综合整治村庄4000个。截至12月初，已完成整治村庄4000个，占计划完成村庄个数的100%，其中长沙市完成了450个村，株洲市完成300个村，湘潭市完成了150个村，衡阳市完成300个村，邵阳市完成了250个村，岳阳市完成了350个村，常德市完成了350个村，张家界市完成了100个村，益阳市完成了300个村，郴州市完成了350个村，永州市完成了300个村，怀化市完成了250个村，娄底市完成了300个村，湘西自治州完成了250个村，完成率均为100%。我省超额完成了环保部下达的整治任务，较好地完成了省定任务。

（二）污染防治类项目

我厅以 “一号重点工程”为突破口，严格落实《湖南省贯彻〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020）》以及《湖南省湘江保护与治理第二个“三年行动计划”实施方案》，制定出台《2016年水污染防治实施方案》，启动实施水污染防治项目983个，完成942个（其中湘江流域共654个，完成628个），重点区域整治取得积极进展。

积极开展洞庭湖污染治理，重点推进湖区工业污染源排查整治。强化饮用水水源保护，开展县级以上饮用水源评估，完成县级及以上集中式饮用水源保护区的调整、完善。加强重点湖泊保护，实施了一批重点治理项目。全省98个江河省控断面水质无明显变化，Ⅰ～Ⅲ类水质断面96个，占98.0%；Ⅰ～Ⅲ类和Ⅴ类水质断面比例分别增加1.0%，劣Ⅴ类水质断面比例减少2.0%。洞庭湖湖体监测断面与上年同期（可比断面）相比，Ⅳ类水质断面有所增加，Ⅴ类水质断面有所减少，营养状态保持为中营养。14个地级城市的29个集中式饮用水水源地水质达标率为96.4%。纳入国家考核的60个断面中，58个断面的水质达到2016年年度考核目标，占96.7%。

继续大力推进重金属污染防治，组织编制了《湖南省土壤污染防治工作方案》和《湖南省土壤污染状况调查总体方案》、《湖南省土壤污染源、污染地块调查方案》，出台了《重金属污染场地土壤修复标准》。年内启动了21个土壤污染治理与修复试点项目。全面启动土壤污染状况详查工作，进一步掌握我省土壤污染状况。

（三）环境监测网络运维类项目

按照监测断面设置的有关技术要求，组织对各市州和县（市、区）地表水、大气和土壤环境监测网进行了优化调整和增设，确保各市州和县（市、区）地表水、大气和土壤环境质量可监测、可量化、可考核。全省核定“十三五”地表水环境质量监测断面（点位）419个，核定14个市（州）城市空气监测点位78个，89个县（市、区）城镇空气监测点位102个，核定土壤监测点位2037个，其中环境质量基础点1021个（耕地基础点825个、林地基础点196个）、背景点62个、风险点954个。

水质自动站建设与运营管理进一步加强。截止2016年底，新规划建设的19个水质自动站，除个别项目外，均已基本完成。此外，2个重点区域重金属水质自动站、9个市州城市重点饮用水源地水质自动监测站全部建成，怀化市统筹规划建设覆盖所有县市区的17个水质自动站正在积极推进。进一步加强水质自动站运行管理，加强运行质量监督检查和数据比对，督促协调相关市州县做好自动站运行保障工作，20个省级水质自动站数据实现联网并实时发布。这些工作为下一步全面推动“一湖四水”治理和保护、全面实施“河长制”、开展水环境质量考核打下良好基础。

企业污染源监测工作进一步到位，落实污水处理厂新一轮运营配套管理工作，明确在线设施的维修由行业主管部门统筹解决，企业具有参与、监督、考核运营的职责义务。全面落实企业污染源监测及信息公开的主体责任，重点抓好企业全指标监测和监测数据公开；综合运用平台统计、网络抽查、日常调度、现场核查等手段，开展企业自行监测及信息公开、在线监控的考核；每月及时调度，按时上报国家数据管理平台；上半年组成3个小组对市州进行了现场检查与督查，共检查企业55家、66套在线设施，对检查中发现存在问题的企业进行了通报，下半年，集中抓好问题整改，设备运行效果、数据质量均大幅提升。据初步统计，全省企业自行监测公布率94.7%，比上年提高8.7个百分点；重点污染源在线监控数据传输有效率99.33%、排名全国第三，比去年提升了4位；监督性监测结果公布率达到100%。

（四）环境监管能力建设类项目

- 2016年，为进一步强化基层环保部门的执法能力建设，并按照新修订环境保护法的要求进一步完善现有的移动执法系统，我厅对衡阳市2个县市区（耒阳市、常宁市）、邵阳市2个县市区（邵东县、武冈市）、岳阳市2个县市区（平江县、汨罗市）、常德市2个县市区（鼎城区、石门县）、张家界市4个县市区（永定区、武陵源区、慈利县、桑植县）、益阳市2个县（安化县、沅江市）、郴州市2个县市区（宜章县、永兴县）、永州9个县市区（零陵区、冷水滩区、东安县、双牌县、道县、江永县、宁远县、新田县、江华县）、怀化11个（鹤城区、中方县、沅陵县、辰溪县、会同县、麻阳苗族自治县、新晃侗族自治县、芷江侗族自治县、靖州苗族侗族县、通道侗族自治县、洪江市）、娄底市2个县市区（冷水江市、涟源市）湘西州2个县市区（泸溪县、花垣县）共40个县市区环保局开展移动执法建设。项目的实施完成了《国家环境监管能力建设“十二五”规划》、国务院办公厅《关于加强环境监管执法的通知》(国办发〔2014〕56号)、省政府“十大环保工程”和《湖南省环境保护“十二五”规划》的目标提供了有效地保障，完善省市县三级环保部门环境监察执法信息化建设，提升了基层的环境监察监管能力，提高环境监察执法效率，为保障人民群众的环境安全和维护社会稳定发挥巨大的环境效益和社会效益。

大力开展环境应急能力建设。2016年先后为14个市州及89个县市区环境应急机构配备应急装备。同时，基层环境应急管理机构的取得进展。全省已有12个市，有近50个县（市）区是由编办发文设立了形式不一的环境应急管理机构，全省环境应急管理体系正在逐步建设和完善中。

大力加强核与辐射监测能力建设。购置了开展辐射环境监测所必需的监测仪器，包括宽能高纯锗γ能谱仪、低本底α/β计数仪、氡钍分析仪、电子辐射测量仪等，采购了必需的标准物质和耗材品，购买了表面沾污仪、中子测量仪等应急监测仪器。完成环保部“重点省市核与辐射应急监测调度平台及快速响应能力建设”项目中的7辆应急车辆的采购和改造，包括我厅4辆辐射应急车辆和衡阳市、益阳市、永州市各1辆辐射应急车辆，2016年6月初正式交付使用。

大力加强信息化能力建设。完成全省环保视频会议系统建设及会议室改造。上半年，通过全省环保系统共同努力，完成省市州视频设备改造、95个县（区）视频设备安装；督促、完成全省110个会场环境、灯光、音视频效果改造；完成了全系统视频系统联网联调及压力测试；组织举办了市州技术人员参与的培训班，明确市州必须两名技术人员掌握操作技术，县（区）有专人负责设备维护和使用操作。6月底，全省视频系统正式投入使用。做好环保四级专网的运维管理,加强专网应用，全面完成全省环保专网的升级扩容。全省已建成总共156个点位，涵盖全省所有环保机构，省-市专网链路提质扩容到10M，市-县（区）专网链路提质扩容到6M。

（五）环保科技类项目

环保科技课题项目和环保企业“走出去”项目提高了企业技术创新的能力，对开展新技术新设备的研发工作，现有技术进行推广应用，打开省外市场，扩充市场占有率有着积极的作用。如长沙华时捷环保科技股份有限公司强化本地环境在线监测优势，通过信息化技术建立了覆盖全省多个重点污染源和地表水水水站数据网络，同时紧紧抓住农村环境污染综合治理和农村土壤修复的政策导向，开展相关业务拓展，此外在环境检测第三方服务和技术咨询服务方面也取得了良好的进展，在签订合同数量和合同金额较2015年大幅增长，成为公司在环境服务业工作中的突破。

（六）其他相关项目

其他相关项目也已完成好年初制定的预算目标和工作任务。

# 四、绩效评价工作情况

# （一）成立评价领导小组并及时下发通知

为及时、高效地完成好本次绩效自评工作，今年3月6日，我厅下发《湖南省环境保护厅办公室关于开展2016年度省级环境保护专项资金绩效评价工作的通知》（湘环办函[2017]33号），对2016年度省级专项资金绩效评价工作进行了部署，明确了项目绩效评价方法与程序，并下发了《项目及县级汇总绩效报告格式》、《项目基础数据表》、《指标体系表》、《项目实施进度表》等相关资料，要求各市州高度重视，按时、按质完成好专项资金绩效评价工作。

# （二）项目抽查情况

根据对抽查项目数量和资金金额不低于30%的要求，本次绩效评价对2016年安排的部分农村环境综合整治、重点湖泊整治等项目进行了现场抽查，基本达到项目的总体要求。

# 五、 绩效评价指标

根据《湖南省财政厅关于做好2016年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩[2017]6号）等相关文件及通知要求，并结合环保专项资金的业务特点，将绩效评价的内容细化为具体的绩效评价指标，并建立了适合本部门的基础数据表和项目实施进度表（详见附表1、2、3）。

根据各地市上报及汇总情况，我厅2016年度环境保护专项自评分为90分，较好的完成了年初绩效目标。

# 六、存在的问题

（一）项目申报

所申报项目中存在个别项目绩效目标不够细化，考核指标可衡量性不强。项目实施单位对项目经费使用绩效目标制定较为笼统，没有非常明确的可衡量的绩效指标。

（二）项目核算

个别项目未严格做到专款专用专账核算。评价过程中发现，个别项目单位未对专项资金进行专账核算；部分项目费用已发生但未对相关费用及时进行归集并进行账务处理。

（三）项目配套资金

项目配套资金到位难。主要是农村综合综治整体推进项目方面和重金属污染项目存在地方财政因资金困难，自筹资金没有及时到位的问题，在一定程度上影响了项目实施进度。

（四）对项目的重视

项目单位对项目的重视程度有待进一步提高，少数部门和单位对绩效评价工作的认识不足，重视不够，档案管理也没有按要求进行管理，未保存相关部门的审批文件，有些文件日期标注不明，无工程项目施工过程记录照片，没有进行专门的项目管理，相关资料仅存放于电脑中。

# 七、下一步改进措施

（1）细化绩效目标，完善考核指标。我厅将加大预算绩效管理的学习，吸取成功单位的绩效管理经验，从申报项目的规范要求到过程管理直至最后项目的绩效评价，形成整套的系统流程。

（2）加强对专项资金的检查力度。①成立专项资金检查小组，定期抽查各市县项目资金的使用情况；②重大项目要求项目单位必须选取第三方对项目资金使用进行审核；③对资金管理不到位、项目监管力度不够的地区进行通报批评。

（3）加强项目实施进度督查。加速推进项目建设，对目前项目实施没有达到预定进度、资金管理、档案管理欠佳的市县，予以重点督查。

（4）积极运用绩效评价结果。2016年有关专项资金预算安排将充分吸纳、运用本次绩效评价结果，在厅内网上公示绩效评价结果，进一步促进项目单位加强项目及专项资金管理。

# 八、相关建议

按照省财政厅进一步整合专项资金的要求，我厅环境保护专项是由原污染治理专项和环境监管能力建设与运维专项合并组成，也是我厅除业务工作专项外唯一的专项资金。我厅在2018年预算编制时将继续保留该专项资金，用于我省环境保护各项工作的开展。

环境保护专项资金项目的申报、管理将继续按照《湖南省环境保护专项资金管理办法》的相关要求进行监管，并实时公开。